Камчатский край

Администрация городского округа «поселок Палана»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_10.07.2019________ № __191_______

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа «поселок Палана» от 20.11.2017 № 215 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» на 2018 - 2022 годы»

В целях приведения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» на 2018 - 2022 годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа «поселок Палана» от 20.11.2017 № 215 в соответствие с постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П «О государственной программе Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», постановлением Администрации городского округа «поселок Палана» от 12.07.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «поселок Палана», Методических указаний по разработке муниципальных программ городского округа «поселок Палана» и Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа «поселок Палана», а также руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа «поселок Палана»       от 20.11.2017 № 215 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» на 2018 - 2022 годы», следующие изменения:

1.1 Наименование постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана»

1.2 Название муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана».

1.3 Муниципальную программу изложить согласно приложению.

2. Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета городского округа «поселок Палана» на соответствующий финансовый год.

3. Отделу правовой организационно-кадровой работы Администрации городского округа «поселок Палана» разместить на официальном сайте Администрации городского округа «поселок Палана» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

| Глава городского округа «поселок Палана» | О.П. Мохирева |
| --- | --- |

|  | - Приложение к постановлению Администрации городского округа «поселок Палана» - от 10.07.2019 № 191 |
| --- | --- |
|  | - Приложение к постановлению Администрации городского округа «поселок Палана» от 20.11.2017 № 215 |

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана»

2019 год

| ПАСПОРТ |  |
| --- | --- |
| муниципальной программы |  |
| «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |  |
| (далее - Программа) |  |
| Муниципальный заказчик Программы: | Администрация городского округа «посёлок Палана»; |
| Ответственный исполнитель Программы: | Администрация городского округа «посёлок Палана»; Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «посёлок Палана; |
| Исполнители Программы: | Администрация городского округа «посёлок Палана»; Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «посёлок Палана; |
| Участники Программы: | МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана»; |
| Подпрограммы Программы: | 1) подпрограмма 1 «Современная городская среда в городском округе «поселок Палана» 2) подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа «поселок Палана» |
| Цели Программы: | повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа «поселок Палана»; |
| Задачи Программы: | 1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа «поселок Палана»; 2) повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); |
| Целевые индикаторы (показатели) Программы: | - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в городском округе «поселок Палана»; - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в городском округе «поселок Палана»; - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском округе «поселок Палана»; - общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в городском округе «поселок Палана»; - общая площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в городском округе «поселок Палана»; - общая площадь отремонтированных придомовых проездов в городском округе «поселок Палана»; - общее количество восстановленных элементов архитектуры ландшафта; - общее количество обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов; - общее количество обустроенных мест массового отдыха населения; - общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения в городском округе «поселок Палана»; - общее количество обустроенных детских площадок. |
| Этапы и сроки реализации Программы: | - в один этап с 2018 по 2022 год; |
| Объемы и источники бюджетных ассигнований Программы: | Всего: 62906,21253 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 2930,24298 тыс. руб.; краевой бюджет: 54251,79559 тыс. руб., местный бюджет: 5724,17396 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. в том числе: 2018 год – 2416,73939 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 1473,77885 тыс. руб.; краевой бюджет: 810,87831 тыс. руб., местный бюджет: 132,08223 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. 2019 год – 58587,31550 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 1456,46413 тыс. руб., краевой бюджет: 51711,68306 тыс. руб., местный бюджет: 5419,16831 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. 2020 год – 1022,75097 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 0,00000 тыс. руб., краевой бюджет: 929,77361 тыс. руб., местный бюджет: 92,97736 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. 2021 год – 879,40667 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 0,00000 тыс. руб., краевой бюджет: 799,46061 тыс. руб., местный бюджет: 79,94606 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. 2022 год – 0,00000 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 0,00000 тыс. руб., краевой бюджет: 0,00000 тыс. руб., местный бюджет: 0,00000 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | 1) благоустройство всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, в городском округе «поселок Палана»; 2) благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в городском округе «поселок Палана»; 3) повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в городском округе «поселок Палана»; 4) повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, в городском округе «поселок Палана»; 5) формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в городском округе «поселок Палана»; 6) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городском округе «поселок Палана». |

- 1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Основным стратегическим направлением деятельности Администрации городского округа «поселок Палана» является обеспечение устойчивого развития территории городского округа «поселок Палана», которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой, модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории поселения (городского округа) принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства. В городском округе «поселок Палана» решением совета депутатов  принят нормативно правовой акт «Правила благоустройства территорий городского округа «поселок Палана».

Территория городского округа «поселок Палана» составляет – 4657,81 кв. км, территория пгт. Палана составляет - 38,66 кв. км, численность населения по состоянию на 01.01.2018 –2920 человек.

Уровень комфортности городской среды оказывает влияние не только на ежедневное поведение и мироощущение горожан, но и на фундаментальные процессы становления гражданского общества.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления городского округа «поселок Палана» является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для нормального функционирования городского округа  большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену оборудования детских и спортивных площадок, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных и велосипедных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и причиняют неудобства жителям соседних домов.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются необходимой составной частью общей транспортной системы городского округа.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Без благоустройства дворовых территорий общее состояние благоустройства городского округа  не может иметь комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения, поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий.

На состоянии объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по поддержанию необходимого уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, на уровень износа объектов благоустройства оказывает влияние и увеличение интенсивности их эксплуатационного воздействия. Одной из проблем благоустройства территории городского округа  является  небрежное отношение граждан к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования необходимо применить программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства городского округа невозможно добиться  значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а так же организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории городского округа, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана».

2. Основные цели, задачи и целевые показатели реализации

муниципальной программы

Целью реализации Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа «поселок Палана».

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач, направленных:

1) на повышение уровня благоустройства дворовых и междворовых территорий (парков, скверов, набережных и т.д.),  городского округа «поселок Палана» путем:

а) оценки физического состояния и уровня благоустройства всех дворовых территорий многоквартирных домов;

б) повышения уровня благоустройства всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;

в) повышения уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства);

г) формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к дворовым территориям многоквартирных домов;

д) повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;

2) на повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.),  городского округа «поселок Палана», путем:

а) оценки физического состояния и уровня благоустройства всех общественных территорий;

б) повышения уровня благоустройства общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

в) формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям;

г) повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий

Программа предусматривает реализацию следующих основных мероприятий, предусмотренных приложением № 1 к Программе.

1) по Подпрограмме 1 «Современная городская среда в городском округе «поселок Палана» – основных мероприятий в части:

а) оценки физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

б) благоустройства всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;

в) благоустройства всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

г) повышения уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

д) повышения уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам;

е) формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов;

ж) повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;

2) по Подпрограмме 2 «Благоустройство территории городского округа «поселок Палана»:

а) основного мероприятия 2.01 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» в части мероприятий по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, устройству открытой или закрытой систем водоотвода, разработке проектной документации;

б) основного мероприятия 2.02 «Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение» в части мероприятий по ландшафтной организации территорий, включая мероприятия по планировке территории, разработке проектов планировки территорий, устройству газонов, обустройству откосов, газонных дорожек, площадок, альпийских горок, мостиков, озеленению (разбивка новых цветников, посадка деревьев и кустарников, установка элементов вертикального озеленения), разработке проектной документации;

в) основного мероприятия 2.03 «Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта» в части мероприятий по ремонту и реконструкции элементов ландшафтной архитектуры - подпорных стенок, лестниц, перил, барьерных ограждений, фонтанов, расчистке и обустройству русел ручьев, озер, устройству мостиков и переходов, установке и ремонту стел, памятных знаков, архитектурных композиций, рекламных стендов, устройству декоративного освещения;

г) основного мероприятия 2.04 «Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных учреждений»;

д) основного мероприятия 2.05 «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения» в части мероприятий по устройству и восстановлению систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, территорий объектов социальной сферы, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края, разработке проектной документации;

е) основного мероприятия 2.06 «Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, устройство территорий и ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов» в части мероприятий по устройству новых и обустройству существующих мест массового отдыха населения - парков, скверов, береговой линии бухты (пляжи, подходы к воде), благоустройство мест захоронений, территорий и ограждению объектов социальной сферы, парков, скверов, разработке проектной документации;

ж) основного мероприятия 2.07 «Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок» в части мероприятий по устройству новых и обустройству существующих детских площадок, площадок отдыха, хозяйственных площадок с установкой малых архитектурных форм, разработке проектной документации.

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной Программы приведена в приложении № 2 к настоящей Программе.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.

- 6. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы  осуществляется в следующем порядке:

1. Утверждение постановлением Администрации городского округа «посёлок Палана» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана»;

2. Подготовка, и утверждение дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» осуществляется согласно Порядку приведенному в приложении № 4.

3. Подготовка, и утверждение  сметной документации по благоустройству общественных территорий.

Координатором реализации мероприятий Программы является Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана».

Координатор организует мероприятия по реализации Программы, целевое и эффективное использование полученных на выполнение Программы финансовых средств.

Реализация  мероприятий Программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений Администрации городского поселения, предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий Программы.

Координатор в ходе реализации Программы:

- обеспечивает текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

- обеспечивает контроль над выполнением мероприятий Программы;

- уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям, в соответствии с объемом выделяемых средств;

Исполнителями мероприятий программы являются юридические и физические лица, признанные победителями по результатам отбора заявок на предоставление субсидий, которые несут ответственность:

- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;

- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» организует работу комиссии по приемке выполненных работ при реализации мероприятий Программы.

Финансовое управление Администрации городского округа «посёлок Палана»  обеспечивает долевое финансирование Программы из бюджета городского округа, а также осуществляет контроль целевого использования денежных средств для реализации мероприятий Программы.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять   ответственный исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием нормативного   правового регулирования основных направлений муниципальной программы и недостаточно быстрым формированием механизмов и инструментов реализации   основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией     муниципальной программы, неготовностью организационной инфраструктуры к   решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме за счет бюджетных средств. Данный риск возникает по   причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также зависимости ее успешной реализации от привлечения средств республиканского бюджета;

4) Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями на мировых финансовых рынках, приводящими к резким колебаниям на фондовых рынках   Российской Федерации, а также возможными кризисными явлениями в экономике Российской Федерации и Камчатском крае, природными и техногенными катастрофами,   стихийными бедствиями, что может привести к повышению инфляции, снижению темпов   экономического роста и доходов населения, снижению бюджетных доходов, потребовать   осуществления непредвиденных дополнительных расходов бюджетных средств. Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию муниципальной программы.

| Наименование риска | Уровень влияния | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- |
| Институционально-правовые риски: - отсутствие нормативного правового регулирования основных мероприятий Муниципальной программы; - недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий Муниципальной программы | умеренный | - принятие нормативных правовых актов муниципального образования пгт. Палана регулирующих сферу управления муниципальными финансами, муниципальным долгом муниципального образования пгт. Палана; - усиление контроля за осуществлением институционально-правовых преобразований в сфере управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования пгт. Палана |
| Организационные риски: - неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий Муниципальной программы; - недостаточная гибкость и адаптируемость муниципальной программы к изменению ситуации на финансовых рынках и организационным изменениям органов муниципальной власти | умеренный | Повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей Муниципальной программы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; - координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей, налаживание административных процедур для снижения данного риска, усиление контроля за ходом реализации Муниципальной программы |
| Финансовые риски: - дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию Муниципальной программы, зависимость от привлечения средств из краевого бюджета | высокий | Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Муниципальной программы и муниципальным целевым программам, включенным в муниципальную программу, в соответствии с ожидаемыми конечными результатами |
| Непредвиденные риски: - резкое ухудшение состояния экономики, ситуации на финансовых рынках вследствие финансового и экономического кризиса; - природные и техногенные катастрофы, стихийные бедствия | высокий | Осуществление мониторинга изменения ситуации на финансовых рынках и прогнозирования социально-экономического развития в двух вариантах с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |

Из вышеназванных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва выполнения Муниципальной программы. Поскольку в рамках   реализации муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Степень достижения планового значения индикатора (показателя)  муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, рассчитывается по следующим формулам:

– для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

– для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

– степень достижения планового значения индикатора (показателя) муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

– фактическое  значение индикатора (показателя) муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм,  достигнутое на конец отчетного периода;

– плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, достигнутое на конец отчетного периода.

Степень реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм рассчитывается по формуле:

,

где:

– степень реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

– степень достижения планового значения индикатора (показателя);

– количество индикаторов муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм

При использовании данной формулы, в случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для муниципальной программы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям без учета зарезервированных ассигнований по следующей формуле:

,

где:

– степень соответствия запланированному уровню затрат;

– фактические расходы  на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

– плановые расходы  на реализацию  муниципальной программы в отчетном году.

– зарезервированные ассигнования на реализацию муниципальной программы

Степень выполнения программных мероприятий характеризует долю реализованных мероприятий:

,

где:

– степень выполнения программных мероприятий;

– количество выполненных мероприятий;

– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства:

,

где:

– показатель эффективность использования средств бюджета;

– степень выполнения программных мероприятий;

– степень соответствия запланированному уровню затрат.

Степень реализации контрольных событий  муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм оценивается  как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году, по следующей формуле:

,

где:

– степень реализации контрольных событий;

– количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

– общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы), степени соответствия запланированному уровню затрат, степени выполнения программных мероприятий, степени реализации контрольных событий муниципальной программы (подпрограммы), как среднее значение, по следующей формуле:

где:

– эффективность реализации муниципальной программы;

– степень реализации муниципальной программы;

– степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы (подпрограммы);

– степень выполнения программных мероприятий;

– степень реализации контрольных событий муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой, в случае если значение  составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается средней, в случае если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,80.

В случае если значение  составляет менее 0,80, реализация муниципальной программы (подпрограммы) признается недостаточно эффективной.

| ПАСПОРТ |  |
| --- | --- |
| муниципальной подпрограммы 1 |  |
| «Современная городская среда в городском округе «поселок Палана» |  |
| (далее – Подпрограмма 1) |  |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1: | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «посёлок Палана; |
| Исполнители Подпрограммы 1: | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «посёлок Палана; |
| Участники Подпрограммы 1: | МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана»; |
| Цели Подпрограммы 1: | повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа «поселок Палана»; |
| Задачи Подпрограммы 1: | повышение уровня благоустройства дворовых и междворовых территорий, территорий общего пользования в городском округе «посёлок Палана» путем: 1) оценки физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения; 2) благоустройства всех дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве; 3) повышения уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 4) повышения уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам; 5) формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов; 6) повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий. |
| Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы 1: | - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в городском округе «поселок Палана»; - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в городском округе «поселок Палана»; - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском округе «поселок Палана». |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1: | В один этап с 2018 по 2022 год; |
| Объемы и источники бюджетных ассигнований Подпрограммы 1: | Всего: 4496,79273 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 2930,24298 тыс. руб.; краевой бюджет: 1377,77759 тыс. руб., местный бюджет: 188,77216 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. в том числе: 2018 год – 2416,73939 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 1473,77885 тыс. руб.; краевой бюджет: 810,87831 тыс. руб., местный бюджет: 132,08223 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. 2019 год – 1633,98440 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 1456,46413 тыс. руб., краевой бюджет: 161,38206 тыс. руб., местный бюджет: 16,13821 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. 2020 год – 216,91297 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 0,00000 тыс. руб., краевой бюджет: 197,19361 тыс. руб., местный бюджет: 19,71936 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. 2021 год – 229,15597 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 0,00000 тыс. руб., краевой бюджет: 208,32361 тыс. руб., местный бюджет: 20,83236 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. 2022 год – 0,00000 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 0,00000 тыс. руб., краевой бюджет: 0,00000 тыс. руб., местный бюджет: 0,00000 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1: | создание комфортных условий для проживания граждан в городском округе «поселок Палана», снижение социальной напряженности |

1. Общая характеристика, цели, задачи, механизмы реализации

Подпрограммы 1

1.1. Подпрограмма 1 реализуется с целью повышения качества и комфорта городской среды на территории городского округа «поселок Палана».

1.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение задач по повышению уровня благоустройства дворовых и междворовых территорий, а также территорий общего пользования путем:

1) оценки физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

2) благоустройства всех дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

3) повышения уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

4) повышения уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам;

5) формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов;

6) повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

1.3. Реализация Подпрограммы 1 планируется в следующем порядке:

1) проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения;

2) проведение инвентаризации общественных территорий;

3) формирование перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц;

4) формирование перечня объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов, подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) по решению Администрации городского округа «поселок Палана».

1.4. Целью проведения инвентаризации является определение дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в муниципальные программы, а также определения уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений о благоустройстве объектов собственности (пользования) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

1.5. В результате реализации мероприятий Подпрограммы 1 на территории городского округа «поселок Палана» планируется:

1) выполнить минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территориях многоквартирных домов, включенных в муниципальные программы, нуждающихся и подлежащих благоустройству;

2) благоустроить все территории общего пользования, включенные в муниципальную программу по результатам общественных обсуждений;

3) благоустроить объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц не позднее 2022 года в соответствии с заключенными соглашениями с Администрации городского округа «поселок Палана»;

4) благоустроить территории, прилегающие к индивидуальным жилым домам и земельные участки, предоставленные для их размещения, за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (земельных участков) не позднее 2022 года в соответствии с заключенными соглашениями о благоустройстве объектов собственности (пользования) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

5) создать (восстановить, реконструировать) объекты централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов по решению Администрации городского округа «поселок Палана»;

6) обустроить места массового отдыха населения (городских парков);

7) провести иные мероприятия по благоустройству территории городского округа «поселок Палана».

2. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

2.1 Решение задач Подпрограммы 1 достигается путем реализации следующих основных мероприятий:

1) основное мероприятие 1.01 «Благоустройство дворовых и общественных территорий».

Предусматривается реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, а также реализация мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц и мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений о благоустройстве объектов собственности (пользования) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

К общественным территориям относятся общественные пространства муниципальных образований в Камчатском крае, которые постоянно доступны для населения в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки.

Статус общественного пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут использоваться резидентами и гостями муниципальных образований в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения собраний граждан, осуществления предпринимательской деятельности, с учетом требований законодательства;

2) основное мероприятие 1.02 «Благоустройство городских парков».

Предусматривается реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков).

2.2 Для реализации основных мероприятий Подпрограммы 1 обеспечивается проведение общественных обсуждений, по итогу которых формируются в том числе:

1) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ) (приложение № 5 к Программе). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном приложением № 6 к Программе;

2) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период (приложение № 7 к Программе). Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 24.07.2017 N 290-П «Об утверждении порядка инвентаризации общественной территории в муниципальных образованиях в Камчатском крае»;

3) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями о благоустройстве объектов собственности (пользования) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (приложение № 8 к Программе). Физическое состояние таких территорий и необходимость их благоустройства определяется по результатам инвентаризации территорий, проведенной в порядке, установленном приложением № 9 к Программе;

4) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений о благоустройстве объектов собственности (пользования) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Проведение такой инвентаризации осуществляется в порядке, установленном приложением № 9 к Программе;

2.3 Для реализации основных мероприятий Подпрограммы 1 обеспечивается ежегодное проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования.

2.4 Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн.

Выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

2.5 Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, ремонт тротуаров, ремонт подпорных стен, устройство откосов, ремонт смотровых люков, решеток дождеприемников, озеленение территорий, ремонт ливневой канализации, площадок для установки мусоросборников, ремонт лестниц, расположенных в границах дворовых территорий.

Выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется при выполнении следующих условий:

- принятия собственниками помещений в таком многоквартирном доме решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома,

- софинансирования собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству в размере не менее 20% от стоимости выполнения работ.

2.6 Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в форме финансового и (или) трудового участия.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории:

1) в рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий - доля участия определяется, как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превышает 15%;

2) в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов - доля участия определяется, как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превышает 50%, в случае если заинтересованными лицами не определен иной размер доли участия.

3. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов:

Визуализированный перечень элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома  представлен в    приложении № 10 к настоящей Программе. Внешний вид элементов, представленных в перечне является рекомендательным, данный перечень может быть дополнен иными элементами благоустройства, необходимость которых будет выявлена в ходе реализации программы.

| ПАСПОРТ |  |
| --- | --- |
| муниципальной подпрограммы 2 |  |
| «Благоустройство территории городского округа «поселок Палана» |  |
| (далее – Подпрограмма 2) |  |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2: | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «посёлок Палана; |
| Исполнители Подпрограммы 2: | Администрация городского округа «поселок Палана»; Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «посёлок Палана; |
| Участники Подпрограммы 2: | МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана»; |
| Цели Подпрограммы 2: | содействие повышению уровня комплексной благоустроенности территорий городского округа «поселок Палана»; |
| Задачи Подпрограммы 2: | повышение уровня благоустройства территорий городском округе «поселок Палана»; |
| Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы 2: | - общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в городском округе «поселок Палана»; - общая площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в городском округе «поселок Палана»; - общая площадь отремонтированных придомовых проездов в городском округе «поселок Палана»; - общее количество восстановленных элементов архитектуры ландшафта; - общее количество обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов; - общее количество обустроенных мест массового отдыха населения; - общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения в городском округе «поселок Палана»; - общее количество обустроенных детских площадок. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2: | В один этап с 2018 по 2022 год; |
| Объемы и источники бюджетных ассигнований Подпрограммы 2: | Всего: 58409,41980 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 0,00000 тыс. руб.; краевой бюджет: 52874,01800 тыс. руб., местный бюджет: 5535,40180 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. в том числе: 2018 год – 0,00000 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 0,00000 тыс. руб., краевой бюджет: 0,00000 тыс. руб., местный бюджет: 0,00000 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. 2019 год – 56953,33110 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 0,00000 тыс. руб., краевой бюджет: 51550,30100 тыс. руб., местный бюджет: 5403,03010 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. 2020 год – 805,83800 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 0,00000 тыс. руб., краевой бюджет: 732,58000 тыс. руб., местный бюджет: 73,25800 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. 2021 год – 650,25070 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 0,00000 тыс. руб., краевой бюджет: 591,13700 тыс. руб., местный бюджет: 59,11370 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. 2022 год – 0,00000 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 0,00000 тыс. руб., краевой бюджет: 0,00000 тыс. руб., местный бюджет: 0,00000 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2: | обеспечение формирования единого ключевого подхода и приоритета к благоустройству территории городского округа «поселок Палана» |

| Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы номер индикатора (Таблица 2) |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.01 «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | КУМИ пгт. Палана | 2018 | 2022 | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мероприятий по благоустройству общественных территорий общего пользования | Повышение социальной напряженности | Показатели строк 1.1, 1.3 таблицы приложения №11 к Программе |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.02 «Благоустройство городских парков» | КУМИ пгт. Палана | 2018 | 2022 | Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования. К таким территориям относятся общественные пространства муниципальных образований, которые постоянно доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. | Повышение социальной напряженности | Показатели строк 1.2, 1.3 таблицы приложения №11 к Программе |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.01 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования городского округа «поселок Палана» (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» | Администрация городского округа «поселок Палана» | 2019 | 2022 | 1. Реализация мероприятий по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. 2. Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения | Повышение социальной напряженности | Показатели строк 2.1 - 2.3 таблицы приложения №11 к Программе |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.02 «Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение городского округа «поселок Палана» | КУМИ пгт. Палана | 2019 | 2022 | 1. Реализация мероприятий по ландшафтной организации территорий, устройству газонов, озеленению. 2. Улучшение внешнего облика городского округа «поселок Палана» | Повышение социальной напряженности | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.03 «Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта» | КУМИ пгт. Палана | 2019 | 2022 | Улучшение внешнего облика городского округа «поселок Палана» | Повышение социальной напряженности | Показатель строки 2.4 таблицы приложения №11 к Программе |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.04 «Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных учреждений» | КУМИ пгт. Палана | 2019 | 2022 | Улучшение внешнего облика городского округа «поселок Палана» | Повышение социальной напряженности | Показатель строки 2.5 таблицы приложения №11 к Программе |
| 2.5 | Основное мероприятия 2.05 «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения» | КУМИ пгт. Палана | 2019 | 2022 | 1. Реализация мероприятий по устройству и восстановлению систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий. площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей городского округа «поселок Палана» 2. Улучшение внешнего облика городского округа «поселок Палана» | Повышение социальной напряженности | Показатель строки 2.7 таблицы приложения №11 к Программе |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.06 «Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, устройство территорий и ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов» | КУМИ пгт. Палана | 2019 | 2022 | 1. Реализация мероприятий по устройству парков, скверов, береговой линии бухты, благоустройству мест захоронений, ограждению объектов социальной сферы, парков, скверов. 2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения | Повышение социальной напряженности | Показатель строки 2.6 таблицы приложения №11 к Программе |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.07 «Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок» | КУМИ пгт. Палана | 2019 | 2022 | 1. Реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих детских площадок, площадок отдыха, хозяйственных площадок. 2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения | Повышение социальной напряженности | Показатель строки 2.8 таблицы приложения №11 к Программе |

| Приложение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы (основного мероприятия) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансир. | Объем бюджетных ассигнований по годам. тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | Всего | 1-год | 2-й год | 3- год | 4-й год | 5-й год |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Программа | «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» | 014 011 |  |  |  | Всего | 63213.76809 | 2416.73939 | 58894.87106 | 1022.75097 | 879.40667 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 2930.24298 | 1473.77885 | 1456.46413 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 54251.79559 | 810.87831 | 51711.68306 | 929.77361 | 799.46061 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 6031.72952 | 132.08223 | 5726.72387 | 92.97736 | 79.94606 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Подпрограмма 1 | «Современная городская среда в городском округе «поселок Палана» | 014 | 0503 | 12 0 00 00000 | 244 | Всего | 4496.79273 | 2416.73939 | 1633.98440 | 216.91297 | 229.15597 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 2930.24298 | 1473.77885 | 1456.46413 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 1377.77759 | 810.87831 | 161.38206 | 197.19361 | 208.32361 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 188.77216 | 132.08223 | 16.13821 | 19.71936 | 20.83236 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Основное мероприятие 1.01 | «Благоустройство дворовых и общественных территорий» Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 014 | 0503 | 12 1 F2 00000 | 244 | Всего | 1472.64707 | 0.00000 | 1472.64707 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  | 014 | 0503 | 12 1 F2 55550 | 244 | Федеральный бюджет | 1456.46413 | 0.00000 | 1456.46413 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  | 014 | 0503 | 12 1 F2 55550 | 244 | Краевой бюджет | 14.71176 | 0.00000 | 14.71176 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  | 014 | 0503 | 12 1 F2 S1190 | 244 | Местный бюджет | 1.47118 | 0.00000 | 1.47118 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  | Благоустройство дворовых территорий городского округа «поселок Палана» (кр/б 2018 год L, 2020-21 R) | 014 | 0503 | 12 0 01 L5550 | 244 | Всего | 1130.78710 | 1019.63582 | 0.00000 | 55.57564 | 55.57564 | 0.00000 |
|  |  | 014 | 0503 | 12 0 01 L5550 | 244 | Федеральный бюджет | 963.83485 | 963.83485 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  | 014 | 0503 | 12 0 01 L5550 12 0 01 R5550 | 244 200 | Краевой бюджет | 151.77477 | 50.72815 | 0.00000 | 50.52331 | 50.52331 | 0.00000 |
|  |  | 014 | 0503 | 12 0 01 L5550 | 244 200 | Местный бюджет | 15.17748 | 5.07282 | 0.00000 | 5.05233 | 5.05233 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  | Благоустройство общественных территорий городского округа «поселок Палана» (2018 год L) | 014 | 0503 | 12 0 02 L5600 | 244 | Всего | 1397.10357 | 1397.10357 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  | 014 | 0503 | 12 0 02 L5600 | 244 | Федеральный бюджет | 509.94400 | 509.94400 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  | 014 | 0503 | 12 0 02 L5600 | 244 | Краевой бюджет | 760.15016 | 760.15016 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  | 014 | 0503 | 12 0 02 L5600 | 244 | Местный бюджет | 127.00941 | 127.00941 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Основное мероприятие 1.02 | «Благоустройство общественных территорий городского округа «поселок Палана», в том числе территории соответствующего назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)» | 014 | 0503 | 12 0 02 00000 | 244 | Всего | 496.25499 | 0.00000 | 161.33733 | 161.33733 | 173.58033 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  | 014 | 0503 | 12 0 02 40060 | 244 200 | Краевой бюджет | 440.59430 | 0.00000 | 146.67030 | 141.39700 | 152.52700 | 0.00000 |
|  |  | 014 | 0503 | 12 0 02 R5600 | 244 200 | Краевой бюджет | 10.54660 | 0.00000 | 0.00000 | 5.27330 | 5.27330 | 0.00000 |
|  |  | 014 | 0503 | 12 0 02 S1190 | 244 200 | Местный бюджет | 45.11409 | 0.00000 | 14.66703 | 14.66703 | 15.78003 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории городского округа «поселок Палана» |  |  |  |  | Всего | 58716.97536 | 0.00000 | 57260.88666 | 805.83800 | 650.25070 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 52874.01800 | 0.00000 | 51550.30100 | 732.58000 | 591.13700 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5842.95736 | 0.00000 | 5710.58566 | 73.25800 | 59.11370 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Основное мероприятие 2.01 | «Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение городского округа «поселок Палана» |  |  |  |  | Всего | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Основное мероприятие 2.02 | «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения» |  |  |  |  | Всего | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Основное мероприятие 2.03 | «Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта» | 014 | 0503 | 12 0 03 00000 | 244 | Всего | 20.60850 | 0.00000 | 20.60850 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  | 014 | 0503 | 12 0 03 S1190 | 244 | Краевой бюджет | 18.73500 | 0.00000 | 18.73500 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  | 014 | 0503 | 12 0 03 S1190 | 244 | Местный бюджет | 1.87350 | 0.00000 | 1.87350 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Основное мероприятие 2.04 | «Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров. приобретение мусоросборных контейнеров. благоустройство муниципальных учреждений» | 014 | 0503 | 12 0 04 00000 | 244 | Всего | 495.76670 | 0.00000 | 175.16950 | 188.56970 | 132.02750 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  | 014 | 0503 | 12 0 04 40060 | 244 200 | Краевой бюджет | 450.69700 | 0.00000 | 159.24500 | 171.42700 | 120.02500 | 0.00000 |
|  |  | 014 | 0503 | 12 0 04 S1190 | 244 200 | Местный бюджет | 45.06970 | 0.00000 | 15.92450 | 17.14270 | 12.00250 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Основное мероприятие 2.05 | «Обустройство мест массового отдыха населения. мест традиционного захоронения. а также ремонт. устройство территорий и ограждений объектов социальной сферы. парков. скверов» | 014 | 0503 | 12 0 05 00000 | 244 | Всего | 1672.37400 | 0.00000 | 1112.84470 | 121.03300 | 438.49630 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  | 014 | 0503 | 12 0 05 40060 | 244 200 | Краевой бюджет | 1520.34000 | 0.00000 | 1011.67700 | 110.03000 | 398.63300 | 0.00000 |
|  |  | 014 | 0503 | 12 0 05 S1190 | 244 200 | Местный бюджет | 152.03400 | 0.00000 | 101.16770 | 11.00300 | 39.86330 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Основное мероприятие 2.06 | «Устройство, проектирование. восстановление детских и других придомовых площадок» | 014 | 0503 | 12 0 06 00000 | 244 | Всего | 972.67060 | 0.00000 | 396.70840 | 496.23530 | 79.72690 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  | 014 | 0503 | 12 0 06 40060 | 244 | Краевой бюджет | 884.24600 | 0.00000 | 360.64400 | 451.12300 | 72.47900 | 0.00000 |
|  |  | 014 | 0503 | 12 0 06 S1190 | 244 | Местный бюджет | 88.42460 | 0.00000 | 36.06440 | 45.11230 | 7.24790 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| Основное мероприятие 2.07 | «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования городского округа «поселок Палана» (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки). дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» |  |  |  |  | Всего | 55555.55556 | 0.00000 | 55555.55556 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  | 011 | 0409 | 12 0 07 40060 | 200 | Краевой бюджет | 50000.00000 | 0.00000 | 50000.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  | 011 | 0409 | 12 0 07 S1190 | 200 | Местный бюджет | 5555.55556 | 0.00000 | 5555.55556 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |
| --- | --- |

Порядок

накопления и расходования средств заинтересованных лиц

для реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных территорий

1. Общие положения

  - Настоящий Порядок регламентирует процедуру накопления и расходования средств заинтересованных лиц, предусмотренных для реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных территорий городского округа «посёлок Палана», а так же устанавливает порядок и форму трудового и финансового участия граждан в выполнении программных мероприятий.

  - Под заинтересованными лицами понимаются управляющие организации и товарищества собственников жилья, многоквартирные дома которых подлежат благоустройству, а так же  собственники и пользователи общественных территорий

  - Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского округа «поселок Палана».

  - Под формой финансового участия понимается доля добровольного финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

2. Порядок трудового участия заинтересованных лиц

2.1. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется органом местного самоуправления городского округа «посёлок Палана».

Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего решения органом местного управления городского округа «посёлок Палана», осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

3. Порядок финансового участия заинтересованных лиц

3.1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется органом местного самоуправления городского округа «посёлок Палана».

4. Условия аккумулирования и расходования денежных средств

4.1. Денежные средства заинтересованных лиц, собранные на реализацию мероприятий дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, зачисляются на специализированный лицевой банковский счет управляющей компании, товарищества собственников жилья или лица, уполномоченного собственниками жилых помещений многоквартирного жилого дома (далее - уполномоченного лица).

4.2. Уполномоченные лица заключают договоры от имени заинтересованных лиц, с определенными на конкурсной основе подрядными организациями, в которых определяются порядок и сумма оплаты за выполненные работы по благоустройству дворовых территорий.

Объем денежных средств на благоустройство дворовой территории определяется сметным расчетом по государственным сметным нормативам.

4.3. Оплата за  выполненные работы по благоустройству дворовых территорий осуществляется после исполнения работ по благоустройству дворовой территории.

4.4. Уполномоченные лица обеспечивают учет денежных средств, поступающих от заинтересованных лиц для благоустройства  дворовых территорий многоквартирных домов.

4.5. Уполномоченные лица обеспечивают ежемесячное обнародование в разделе «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» официального интернет - сайта Администрации городского округа «поселок Палана» данных о поступивших и израсходованных денежных средствах для благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

4.6. Аккумулирование и расходование денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным лицом в целях финансирования мероприятий перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в состав дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.

4.7. Уполномоченные лица осуществляют расчет с подрядными организациями, после приемки выполненных работ по актам приемки работ приемочной комиссией.

Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется путем подписания акта приемки работ приемочной комиссией в составе представителей уполномоченного лица, подрядной организации,  собственников помещений многоквартирных домов и организации, осуществляющей строительный контроль.

5. Контроль за соблюдением условий порядка

5.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным лицом и Администрацией городского округа «поселок Палана» в соответствии с бюджетным законодательством.

5.2. Уполномоченное лицо обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

в городском округе «поселок Палана»

Порядок

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов, включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в

городском округе «поселок Палана»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома (далее - дворовой территории), расположенного на территории городского округа «поселок Палана», а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа «поселок Палана» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн – проектом благоустройства дворовой территории (далее - дизайн-проект) понимается графический и текстовый материал,  включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, представленный в виде планов и объемной трехмерной модели, в художественном или цифровом исполнении с  приложением фотографий, отображающих существующее и предполагаемое состояние дворовой территории, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Дизайн-проект  состоит из  сметной документации, но так же может быть выполнен в упрощенном варианте в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. Уполномоченным подразделением органа местного самоуправления по разработке и обсуждению дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, включённых в муниципальную программу, является комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана».

2. Разработка дизайн - проектов

2.1. Дизайн – проект благоустройства дворовой территории выполняется в графической и текстовой форме, с приложением сметного расчета стоимости выполняемых работ.

2.2. Дизайн - проект благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов разрабатывается в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ,  правилами землепользования городского округа «посёлок Палана», правилами благоустройства и содержания территории городского округа  «посёлок Палана, а так же действующими строительными и санитарными нормами и правилами, техническими условиями ресурсоснабжающих организаций и инженерно технических служб.

2.3. Администрацией городского округа «посёлок Палана»  принимается решение о начале разработки дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, сроках его общественного (публичного) обсуждения.

2.4. Решение о начале разработки дизайн-проекта благоустройства дворовой территории размещается на официальном интернет-сайте органа местного самоуправления www.palana.org для общественного (публичного) обсуждения.

2.5. Разработка дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории.

2.6. При подготовке дизайн - проекта благоустройства дворовой территории выполняются следующие действия:

- проведение визуального осмотра дворовой территории;

- определение участков территории двора, несущих определенную функциональную нагрузку: существующие парковки, детская площадка, зона отдыха, контейнерная площадка и т.д.;

- разделение дворовой территории на участки (функциональные зоны) с учетом: удобства использования участков, взаимосвязи с функциональными зонами, пешеходными коммуникациями (тротуарами, дорожками, тропинками, пандусами, лестницами), с учетом развития объекта благоустройства (двора);

- предварительный выбор возможных к применению типов покрытий, освещения, озеленение и т.д.;

- уточнение размещения на дворовой территории элементов благоустройства, исходя из требований функциональных зон (ограждения, урны, скамьи, игровое и спортивное оборудование, опоры дворового освещения, озеленение, и т.д.);

- уточнение размеров и площадей функциональных зон, видов покрытий;

- подготовка графического материала.

- подготовка ведомости объемов работ и материалов;

- подготовка сметного расчета на работы по благоустройству дворовой территории.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн - проекта

3.1. Администрацией  городского округа «посёлок Палана»  принимается решение о начале разработки дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, сроках его общественного (публичного) обсуждения, о составе комиссии по оценке дизайн-проекта,  о времени и месте работы оценочной комиссии.

3.2. Решение о начале разработки дизайн-проекта благоустройства дворовой территории размещается на официальном интернет-сайте органа местного самоуправления www.palana.org для общественного обсуждения.

3.3. Результат разработки дизайн-проекта оформляется протоколом о принятии дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории включенной в адресный перечень дворовых территорий в соответствии с приложением №1 муниципальной программы.

3.4. В соответствии с протоколом, Администрация городского округа «поселок Палана» принимает решение об утверждении дизайн-проекта.

|  | Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |
| --- | --- |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

| № п/п | Наименование улицы | Номер дома | Срок реализации мероприятий по благоустройству |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. имени Владимира Ильича Ленина | 8 | 2020 |
| 2 | ул. имени Владимира Ильича Ленина | 19 | 2020 |
| 3 | ул. имени Г.И. Чубарова | 12 | 2020 |
| 4 | ул. имени Г.И. Чубарова | 14 | 2020 |
| 5 | пер. Пролетарский | 10 | 2020 |
| 6 | пер. Пролетарский | 12 | 2020 |
| 7 | ул. Гиля | 14 | 2020 |

|  | Приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |
| --- | --- |

Порядок

инвентаризации дворовых территорий

1. Общие положения

1.1. Инвентаризация дворовых территорий проводится в целях оценки их состояния и определения дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве.

2. Порядок проведения инвентаризации дворовых территорий

2.1. Инвентаризация дворовых территорий проводится муниципальной инвентаризационной комиссией (далее в настоящем Порядке - Комиссия), созданной в городском округе «поселок Палана».

2.2. Состав, полномочия Комиссии, порядок ее формирования и деятельности определяется муниципальным правовым актом.

2.3. По итогам проведения инвентаризации дворовой территории и натурного обследования дворовой территории, в том числе расположенных на ней элементов, Комиссией составляется паспорт благоустройства дворовой территории (далее в настоящем Порядке - Паспорт) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

2.4. По итогам проведения инвентаризации всех дворовых территорий составляется адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве.

3. Порядок разработки, утверждения, актуализации Паспорта

3.1. Паспорта разрабатываются на все дворовые территории муниципального образования, в том числе в случае образования новой дворовой территории, разделения существующей дворовой территории на несколько дворовых территорий, объединения нескольких дворовых территорий, и утверждаются муниципальными правовыми актами.

3.2. Границы дворовых территорий, на которые разрабатываются Паспорта, устанавливаются Администрацией городского округа «поселок Палана» с учетом следующих особенностей:

1) не допускается пересечение границ дворовых территорий, указанных в Паспортах;

2) не допускается установление границ дворовых территорий, указанных в Паспортах, приводящее к образованию бесхозяйных объектов.

3.3. Актуализация Паспорта проводится в случае изменения данных о дворовой территории и расположенных на ней элементах, указанных в Паспорте, по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет.

Приложение

к Порядку инвентаризации

дворовых территории

Паспорт

благоустройства дворовой территории

по состоянию на ________________

1. Общие сведения о территории благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Адрес многоквартирного жилого дома* |  |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)* |  |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. |  |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не благоустроенная)** |  |

* при образовании дворовой территории земельными участками нескольких многоквартирных домов в пунктах 1.1 и 1.2 указываются данные для каждого многоквартирного дома.

** благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика территории благоустройства

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Требует ремонта дорожное покрытие | да/нет |  |  |
| 2.2 | Наличие парковочных мест | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.4 | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 2.5 | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) | да/нет |  |  |
| 2.6 | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - достаточность | да/нет |  |  |
| 2.7 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на ____ л.

Дата проведения инвентаризации: "____" __________________ 20____ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

|  | / |  | / |
| --- | --- | --- | --- |
| (Ф.И.О, должность) |  | (подпись) |  |
|  | / |  | / |
| (Ф.И.О, должность) |  | (подпись) |  |
|  | / |  | / |
| (Ф.И.О, должность) |  | (подпись) |  |
|  | / |  | / |
| (Ф.И.О, должность) |  | (подпись) |  |

|  | Приложение № 7 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |
| --- | --- |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

| № п/п | Наименование общественной территории | Площадь благоустройства, тыс. кв.м. | Виды работ, планируемых к выполнению | Срок реализации мероприятий по благоустройству |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2019 |
| 1 | Сквер Победы и переулок Школьный | 4000 | Установка памятных стендов и системы освещения для них | 2019 |
| 2 | Этнопарк по ул. Поротова | 400 | Создание туристической этноплощадки, установка малых архитектурных форм, устройство освещения, устройство бетонного основания хоккейной площадки | 2019 |

|  | Приложение № 8 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |
| --- | --- |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией городского округа «поселок Палана»

| № п/п | Наименование объекта | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования (или фактическое использование) | Площадь, кв.м. | Адресный ориентир | Собственник (правообладатель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 9 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |
| --- | --- |

Порядок

инвентаризации территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1. Общие положения

1.1. Инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в целях оценки их состояния и определения территорий, нуждающихся в благоустройстве.

2. Порядок проведения инвентаризации территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

2.1. Инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводится муниципальной инвентаризационной комиссией (далее в настоящем Порядке - Комиссия), созданной в городском округе «поселок Палана».

2.2. Состав, полномочия Комиссии, порядок ее формирования и деятельности определяется муниципальным правовым актом.

2.3. По итогам проведения инвентаризации территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и натурного обследования указанных территорий, в том числе расположенных на них элементов, Комиссией составляется паспорт благоустройства территории индивидуальной жилой застройки и территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее в настоящем порядке - Паспорт) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

2.4. По итогам проведения инвентаризации всех территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в муниципальном образовании составляется адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве.

3. Порядок разработки, утверждения, актуализации Паспорта

3.1. Паспорта разрабатываются на все территории индивидуальной жилой застройки и территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в муниципальном образовании, в том числе в случае образования новой территории индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, разделения существующих территорий на несколько, объединения нескольких территорий, и утверждаются муниципальными правовыми актами.

3.2. Границы территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на которые разрабатываются Паспорта, устанавливаются Администрацией городского округа «поселок Палана» с учетом следующих особенностей:

1) не допускается пересечение границ территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в Паспортах;

2) не допускается установление границ территорий индивидуальной жилой застройки и территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в Паспортах, приводящее к образованию бесхозяйных объектов.

3.3. Актуализация Паспорта проводится в случае изменения данных о территории индивидуальной жилой застройки и территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и расположенных на ней элементах, указанных в Паспорте, по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет.

Приложение

к Порядку инвентаризации территорий

индивидуальной жилой застройки и территорий

в ведении юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей

Паспорт

благоустройства территории индивидуальной жилой застройки и территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

по состоянию на _________________

1. Общие сведения о территории благоустройства

| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Наименование (вид) территории |  |
| 1.2 | Адрес местонахождения территории |  |
| 1.3 | Кадастровый номер земельного участка; кадастровый номер индивидуального жилого дома |  |
| 1,4 | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. |  |
| 1.5 | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/неблагоустроенная)* |  |
| 1.7 | Соответствие внешнего вида индивидуального жилищного строительства правилам благоустройства |  |

* благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Требует ремонта дорожное покрытие | да/нет |  |  |
| 2.2 | Наличие парковочных мест | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие достаточного освещения территории | да/нет |  |  |
| 2.4 | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 2.6 | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) | да/нет |  |  |
| 2.7 | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - достаточность | да/нет |  |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.

Дата проведения инвентаризации: "____" __________________ 20____ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

|  | / |  | / |
| --- | --- | --- | --- |
| (Ф.И.О, должность) |  | (подпись) |  |
|  | / |  | / |
| (Ф.И.О, должность) |  | (подпись) |  |
|  | / |  | / |
| (Ф.И.О, должность) |  | (подпись) |  |
|  | / |  | / |
| (Ф.И.О, должность) |  | (подпись) |  |

|  | Приложение № 10 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |
| --- | --- |

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

Минимальный перечень

| Урна |  |
| --- | --- |
| Лавка |  |
| Скамья |  |
| Уличное освещение |  |

Дополнительный перечень

| Беседка |  |
| --- | --- |
| Качели-балансир |  |
| Карусель |  |
| Качалка |  |
| Горка |  |
| Детская площадка (комплекс) |  |
| Детская площадка (игровой комплекс) |  |
| Спортивная площадка (комплекс) |  |
| Уличный спортивный тренажер |  |
| Уличный спортивный тренажер |  |

| Приложение № 11 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы | 1-й год реализации 2018 | 2-й год реализации 2019 | 3-й год реализации 2020 | 4-й год реализации 2021 | 5-й год реализации 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в городском округе «поселок Палана» | % | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 1.2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в городском округе «поселок Палана» | % | - | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| 1.3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском округе «поселок Палана» | % | - | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в городском округе «поселок Палана», всего | км | - | - | 1,36 | 0,66 | 0,39 | 1,61 |
| 2.2 | Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в городском округе «поселок Палана, всего | м2 | - | - | 8154 | 3972 | 2364 | 9630 |
| 2.3 | Общая площадь отремонтированных придомовых проездов в городском округе «поселок Палана», всего | м2 | - | - | 0,012 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Общее количество восстановленных элементов архитектуры ландшафта | шт | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.5 | Общее количество обустроенных площадок накопления ТКО | шт | - | - | 2 | 11 | - | - |
| 2.6 | Общее количество обустроенных мест массового отдыха населения | шт | - | - | 1 | - | - | - |
| 2.7 | Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения в городском округе «поселок Палана» | км | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 | Общее количество обустроенных детских площадок | шт | - | - | 13 | - | - | - |

| Приложение № 12 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |
| № п/п | Вид муниципального правового акта | Основные положения муниципального правового акта | Ответственный исполнитель (исполнители) | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Разработка муниципальных правовых актов в целях правого регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрено |  |  |  |

|  | Приложение № 13 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» на очередной финансовый год |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  | начала реализации мероприятия, основного мероприятия подпрограммы | окончания реализации мероприятия, основного мероприятия подпрограммы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городском округе «поселок Палана» | КУМИ пгт. Палана | январь 2018 | декабрь 2022 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.01 «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | КУМИ пгт. Палана | январь 2018 | декабрь 2022 | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мероприятий по благоустройству общественных территорий общего пользования |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.02 «Благоустройство городских парков» | КУМИ пгт. Палана | январь 2018 | декабрь 2022 | Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования. К таким территориям относятся общественные пространства муниципальных образований, которые постоянно доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа «поселок Палана» | Администрация городского округа «посёлок Палана»; КУМИ пгт. Палана | январь 2019 | декабрь 2022 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.01 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования городского округа «поселок Палана» (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» | Администрация городского округа «посёлок Палана»; КУМИ пгт. Палана | январь 2019 | декабрь 2022 | 1. Реализация мероприятий по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. 2. Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.02 «Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение городского округа «поселок Палана» | КУМИ пгт. Палана | январь 2019 | декабрь 2022 | 1. Реализация мероприятий по ландшафтной организации территорий, устройству газонов, озеленению. 2. Улучшение внешнего облика городского округа «поселок Палана» |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.03 «Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта» | КУМИ пгт. Палана | январь 2019 | декабрь 2022 | Улучшение внешнего облика городского округа «поселок Палана» |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.04 «Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных учреждений» | КУМИ пгт. Палана | январь 2019 | декабрь 2022 |  |
| 2.5 | Основное мероприятия 2.05 «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения» | КУМИ пгт. Палана | январь 2019 | декабрь 2022 | 1. Реализация мероприятий по устройству и восстановлению систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий. площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей городского округа «поселок Палана» 2. Улучшение внешнего облика городского округа «поселок Палана» |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.06 «Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, устройство территорий и ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов» | КУМИ пгт. Палана | январь 2019 | декабрь 2022 | 1. Реализация мероприятий по устройству парков, скверов, береговой линии бухты, благоустройству мест захоронений, ограждению объектов социальной сферы, парков, скверов. 2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.07 «Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок» | КУМИ пгт. Палана | январь 2019 | декабрь 2022 | 1. Реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих детских площадок, площадок отдыха, хозяйственных площадок. 2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения |

| Приложение № 14 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объёма услуги (выполнения работы) | Значение показателя объёма муниципальной услуги (выполнения работы) |  |  | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |  |  |
|  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы) и её содержание: | Предоставление муниципальных услуг не предусмотрено |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель объёма муниципальной услуги (выполнения работы): | Не установлено |  |  |  |  |  |

| Приложение № 15 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень объектов капитального строительства, объектов инвестиций муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и местонахождение объекта | Проектная мощность | Сроки строительства (реализации проекта) (годы) |  | Наличие утвержденной проектно-сметной документации (ПСД) | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  | Остаток на 1 января года начала реализации Программы (тыс. руб.) |  |
|  |  | Начало (реализации проекта) строительства | Окончание (реализации проекта) строительства |  | В ценах, утвержденных в ПСД | В ценах года начала | В ценах, утвержденных в ПСД | В ценах года начала реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты капитального строительства отсутствуют | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Приложение № 16 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень контрольных событий, реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Ответственный исполнитель (исполнитель), участник | Реализация контрольных событий (в количественном выражении) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й год реализации (2018) |  | 2-й год реализации (2019) |  | 3-й год реализации (2020) |  | 4-й год реализации (2021) |  | 5-й год реализации (2022) |
| Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прием предложений граждан по участию в Программе. | КУМИ пгт. Палана | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 1.2 | Общественное обсуждение по итогам сбора предложений и утверждение дворовых территорий с перечнем мероприятий для реализации в рамках Программы | КУМИ пгт. Палана | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 1.3 | Утверждение общественной комиссией дворовых территорий с перечнем мероприятий для реализации в рамках Программы | КУМИ пгт. Палана | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 1.4 | Заключение контрактов на благоустройство дворовых территорий. | КУМИ пгт. Палана | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 1.5 | Выполнение работ по благоустройству | МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана» | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 1.6 | Приемка выполненных работ | КУМИ пгт. Палана | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 2. Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Прием предложений граждан по участию в Программе. | КУМИ пгт. Палана | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 2.2 | Общественное обсуждение по итогам сбора предложений и утверждение общественных территорий с перечнем мероприятий для реализации в рамках Программы. | КУМИ пгт. Палана | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 2.3 | Утверждение общественной комиссией общественных территорий с перечнем мероприятий для реализации в рамках Программы | КУМИ пгт. Палана | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 2.4 | Заключение контрактов на благоустройство общественных территорий. | КУМИ пгт. Палана | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 2.5 | Выполнение работ по благоустройству | МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана» | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 2.6 | Приемка выполненных работ | КУМИ пгт. Палана | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 3. Благоустройство городских парков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Прием предложений граждан по участию в Программе. | КУМИ пгт. Палана | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 3.2 | Общественное обсуждение по итогам сбора предложений, утверждение перечня мероприятий для реализации в рамках Программы. | КУМИ пгт. Палана | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 3.3 | Утверждение общественной комиссией перечня мероприятий для реализации в рамках Программы. | КУМИ пгт. Палана | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 3.4 | Заключение контрактов на благоустройство городского парка. | КУМИ пгт. Палана | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 3.5 | Выполнение работ по благоустройству. | МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана» | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 3.6 | Приемка выполненных работ | КУМИ пгт. Палана | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |