Камчатский край

Администрация городского округа «поселок Палана»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2020 № 36

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа «поселок Палана» от 10.02.2014 № 33 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей городского округа «поселок Палана» коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории»

В соответствии с государственной программой Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов  Камчатского края коммунальными услугами», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П, Уставом городского округа «посёлок Палана», постановлением Администрации городского округа «поселок Палана» от 12.07.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «поселок Палана», Методических указаний по разработке муниципальных программ городского округа «поселок Палана» и Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа «поселок Палана», в целях уточнения отдельных положений муниципальной программы городского округа «поселок Палана» «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей городского округа «поселок Палана» коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории», утвержденной постановлением Администрации городского округа «поселок Палана» от 10.02.2014 № 33,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей городского округа «поселок Палана» коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории», утвержденную постановлением Администрации городского округа «поселок Палана» от 10.02.2014 № 33 следующие изменения:

1.1 в Паспорте:

1.1.1 раздел «Подпрограммы программы» изложить в следующей редакции:

| Подпрограммы Программы | - Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «поселок Палана»; - Подпрограмма 2 «Чистая вода в городском округе «поселок Палана»; - Подпрограмма 3 «Благоустройство территории городского округа «поселок Палана»; - Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе «поселок Палана»; - Подпрограмма 5 «Обращение с отходами производства и потребления в городском округе «поселок Палана». |
| --- | --- |

1.1.2 раздел «Объемы и источники бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям на 2018-2022 годы составляет 207 263,36565 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 1 334,39400 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 1334,39400 тыс. рублей; 2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 2022 год – 0,00000 тыс. рублей; - за счет средств краевого бюджета – 106 596,76068 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год – 40 593,38347тыс. рублей; 2019 год – 21 842,81869 тыс. рублей; 2020 год – 37 272,80752 тыс. рублей; 2021 год – 3 927,60600 тыс. рублей; 2022 год – 2 960,14500 тыс. рублей; - за счет средств местного бюджета – 99 325,76097 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год – 12 954,38735 тыс. рублей; 2019 год – 39 990,10277 тыс. рублей; 2020 год – 14 956,50955 тыс. рублей; 2021 год – 15 722,63473 тыс. рублей; 2022 год – 15 702,12657 тыс. рублей; - за счёт внебюджетных средств – 6,45000 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 6,45000 тыс. рублей; 2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 2022 год – 0,00000 тыс. рублей; Объем финансового обеспечения на реализацию: - подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «поселок Палана» - 30 910,06736 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год – 5 729,61059 тыс. рублей; 2019 год – 10 991,58234 тыс. рублей; 2020 год – 4 066,47851 тыс. рублей; 2021 год – 5 551,09082 тыс. рублей; 2022 год – 4 571,30510 тыс. рублей; - подпрограммы 2 «Чистая вода в городском округе «поселок Палана» - 67 931,45139 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год – 34 918,72530 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 33 012,72609 тыс. рублей; 2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 2022 год – 0,00000 тыс. рублей; - подпрограммы 3 «Благоустройство территории городского округа «поселок Палана» - 92 858,33679 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год – 12 899,43493 тыс. рублей; 2019 год – 39 769,16012 тыс. рублей; 2020 год – 13 396,58058 тыс. рублей; 2021 год – 13 396,58058 тыс. рублей; 2022 год – 13 396,58058 тыс. рублей; - подпрограммы 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе «поселок Палана» - 300,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 100,00000 тыс. рублей; 2021 год – 100,00000 тыс. рублей; 2022 год – 100,00000 тыс. рублей. - подпрограммы 5 «Обращение с отходами производства и потребления в городском округе «поселок Палана» - 15 263,51011 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 11072,17900 тыс. рублей; 2020 год – 2994,37589 тыс. рублей; 2021 год – 602,56933 тыс. рублей; 2022 год – 594,38589 тыс. рублей. |
| --- | --- |

1.2 дополнить Подпрограммой 5 в редакции согласно приложению 1;

1.3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы городского округа «поселок Палана» изложить в редакции согласно приложению 2;

1.4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению 3;

1.5 «Перечень контрольных событий реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 4;

1.6 «План реализации мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год» изложить в редакции согласно приложению 5.

2. Отделу правовой организационно-кадровой работы Администрации городского округа «поселок Палана» разместить на официальном сайте Администрации городского округа «поселок Палана» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа «поселок Палана».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

| Глава городского округа «поселок Палана» | О.П. Мохирева |
| --- | --- |

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского округа

«поселок Палана»

от 10.02.2020  № 36

Подпрограмма 5

«Обращение с отходами производства и потребления
в городском округе «поселок Палана»

(далее – Подпрограмма 5)

Паспорт Подпрограммы 5

| Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 | - Администрация городского округа «поселок Палана» |
| --- | --- |
| Исполнители Подпрограммы 5 | - Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» |
| Участники Подпрограммы 5 | - Администрация городского округа «поселок Палана» - Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» |
| Цели Подпрограммы 5 | 1) создание эффективной системы обращения с отходами с вовлечением отходов в повторный хозяйственный оборот; 2) уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения городского округа «поселок Палана»; 3) соблюдение права граждан на получение достоверной информации о системе безопасного обращения с отходами и повышение общей экологической культуры населения городского округа «поселок Палана» |
| Задачи Подпрограммы 5 | 1) создание условий для осуществления региональным оператором функций, определенных федеральным законодательством; 2) реализация территориальной схемы обращения с отходами; 3) строительство и реконструкция объектов размещения отходов; 4) создание объектов инфраструктуры, обеспечивающих увеличение доли отходов, используемых в качестве вторичных ресурсов, и сокращение объемов отходов, вывозимых на объекты захоронения отходов; 5) строительство межмуниципальных мусоросортировочных комплексов и предприятий по комплексной переработке отходов и вторичного сырья; 6) привлечение частных инвестиций в сферу обращения с отходами; 7) организация системы раздельного накопления отходов; 8) обеспечение экологической безопасности при хранении и захоронении отходов и проведение работ по экологическому восстановлению территорий, занятых под объектами размещения отходов, после завершения их эксплуатации или несоответствующих природоохранному законодательству; 9) обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами; 10) формирование экологической культуры населения городского округа «поселок Палана» в вопросах безопасного обращения с отходами 11) стимулирование строительства и модернизации существующих мощностей для комплексной переработки отходов, производства и сбыта продукции из вторичного сырья. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5 | 1) количество проведенных мероприятий, направленных на информирование населения городского округа «поселок Палана» о системе обращения с отходами; 2) доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления; 3) доля организованных мест накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе ТКО, в общем количестве мест накопления отходов на территории городского округа «поселок Палана». |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5 | Подпрограмма 5 реализуется в период 2020-2025 годов. |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | Общий объем финансирования Подпрограммы 4 по основным мероприятиям на 2020-2025 годы составит: - за счет всех источников финансирования - 15263,51011 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год-– 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 11072,17900 тыс. рублей; 2020 год – 2994,37589 тыс. рублей; 2021 год – 602,56933 тыс. рублей; 2022 год – 594,38589 тыс. рублей; - за счет средств федерального бюджета - 1334,39400 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год-– 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 1334,39400 тыс. рублей; 2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 2022 год – 0,00000 тыс. рублей; - за счет средств краевого бюджета - 13093,03600 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год-– 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 11071,06800 тыс. рублей; 2020 год – 935,18700 тыс. рублей; 2021 год – 547,02600 тыс. рублей; 2022 год – 539,75500 тыс. рублей; - за счет средств местных бюджетов - 829,63011 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год-– 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 1,11100 тыс. рублей; 2020 год – 718,34489 тыс. рублей; 2021 год – 55,54333 тыс. рублей; 2022 год – 54,63089 тыс. рублей; - за счёт внебюджетных средств – 6,45000 тыс. рублей, из них по годам: 2019 - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год – 6,45000 тыс. рублей; 2021 год – 0,00000 тыс. рублей; 2022 год – 0,00000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5 | 1) увеличение количества мероприятий, связанных с информированием населения городского округа «поселок Палана» о системе обращения с отходами; 2) повышение уровня осведомленности населения городского округа «поселок Палана» о способах безопасного обращения с отходами и мероприятиях, проводимых в этой сфере; 3) создание эффективной системы управления в области обращения с отходами; 4) развитие инфраструктуры по накоплению (в том числе раздельному), утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению отходов; 5) привлечение частных инвестиций в сферу обращения с отходами; 6) формирование экологической культуры населения городского округа «поселок Палана» я в вопросах безопасного обращения с отходами. |

1. Общая характеристика, цели, задачи, механизмы реализации

Подпрограммы 5

1.1. Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 5 являются:

1) охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей среды;

2) организация надежно действующей системы обращения с отходами;

3) развитие отходоперерабатывающей отрасли;

4) ликвидация накопленного экологического ущерба и формирование экологической культуры населения городского округа «поселок Палана»  в вопросах безопасного обращения с отходами.

5) реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края» Федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» Национального проекта «Экология»;

1.2. Исходя из основных приоритетов региональной политики в сфере реализации Подпрограммы 5 целями Подпрограммы 5 являются:

1) создание эффективной системы обращения с отходами с вовлечением отходов в повторный хозяйственный оборот;

2) уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения городского округа «поселок Палана»;

3) соблюдение права граждан на получение достоверной информации о системе безопасного обращения с отходами и повышение общей экологической культуры населения городского округа «поселок Палана».

1.3. Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1) создание условий для осуществления региональным оператором функций, определенных федеральным законодательством;

2) реализация территориальной схемы обращения с отходами;

3) строительство и реконструкция объектов размещения отходов;

4) создание объектов инфраструктуры, обеспечивающих увеличение доли отходов, используемых в качестве вторичных ресурсов, и сокращение объемов отходов, вывозимых на объекты захоронения отходов;

5) строительство мусоросортировочных комплексов и предприятий по комплексной переработке отходов и вторичного сырья;

6) привлечение частных инвестиций в сферу обращения с отходами;

7) предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий;

8) организация системы раздельного накопления отходов;

9) обеспечение экологической безопасности при хранении и захоронении отходов и проведение работ по экологическому восстановлению территорий, занятых под объектами размещения отходов, после завершения их эксплуатации или несоответствующих природоохранному законодательству;

10) обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами;

11) формирование экологической культуры населения городского округа «поселок Палана» в вопросах безопасного обращения с отходами.

12) стимулирование строительства и модернизации существующих мощностей для комплексной переработки отходов, производства и сбыта продукции из вторичного сырья;

13) стимулирование внутрироссийского и международного экспорта регионального вторичного сырья и продукции вторичной переработки.

1.4. Сведения о показателях (индикаторах) реализации Подпрограммы 5 и их значениях приведены в приложении 2 к Программе.

1.5. Для достижения целей и решения задач П Подпрограммы 5 предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 1 к Программе.

1.6. Финансовое обеспечение Программы представлено в приложении 4 к Программе.

2. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5

Подпрограмма 5 предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

1) основного мероприятия 5.1 «Проведение проектно-изыскательских работ по строительству полигона ТКО с сортировкой и переработкой мусора»;

2) основного мероприятия 5.2 «Строительство полигона ТКО с сортировкой и переработкой мусора, скотомогильником с двумя биотермическими ямами в городском округе «поселок Палана» (проектные работы)»;

3) основного мероприятия 5.3 «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе ТКО»;

4) основного мероприятия 5.4 «Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидация последствий такого вреда»;

5) основного мероприятия 5.5 «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в рамках реализации мероприятия по благоустройству сельских территорий».

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского округа

«поселок Палана»

от 10.02.2020 №  36

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского округа

«поселок Палана»

от 10.02.2014 № 33

| Перечень основных мероприятий муниципальной программы городского округа «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы подпрограммы) номер индикатора (Приложение 2) |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях муниципальной бюджетной сферы, согласно составленным энергетическим паспортам» | Администрация городского округа «поселок Палана» Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2022 | 1. Предусматривается реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований. 2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды). | Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды) | Не предусмотрено |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. «Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей» | Администрация городского округа «поселок Палана» Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2022 | 1. Капитальный ремонт, замена ветхих инженерных сетей. 2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их передаче (транспортировке). | Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами | 1.1 - 1.3 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований, согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования Камчатского края» | Администрация городского округа «поселок Палана» Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2022 | 1. Реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований. 2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды) | Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды) | Не предусмотрено |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. «Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории городского округа «поселок Палана» | Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа «поселок Палана» Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2022 | 1. Реализация настоящего мероприятия предполагает реконструкцию и строительство объектов систем энерго-, теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и коммунально-бытового назначения. 2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче (транспортировке). | 1. Нерациональное использование энергетических ресурсов. 2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами | Не предусмотрено |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. «Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов» | Администрация городского округа «поселок Палана» Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2022 | 1. Реализация настоящего мероприятия предполагает проведение работ по изготовлению технических планов и постановку на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов. 2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса. | Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами | Не предусмотрено |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. «Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа «поселок Палана», узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения, а также индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, имеющих право на дополнительную меру социальной поддержки». |  | 2018 | 2022 | 1.Установка коллективных и индивидуальных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов. 2.Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды). | Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды) | Не предусмотрено |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7. «Модернизация систем энерго- теплоснабжения на территории городского округа «поселок Палана». Изготовление ПСД для объекта: «Сейсмоусиление здания котельной «Центральная» городского округа «поселок Палана» | Администрация городского округа «поселок Палана» Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2022 | 1. Снижение количества бесхозяйных объектов. 2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче (транспортировке). | Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами | Не предусмотрено |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8. Основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере». Иные межбюджетные трансферты на ремонт сетей теплоснабжения по ул. Поротова городского округа «поселок Палана» |  | 2018 | 2022 | 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг. 2. Повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов на территории городского округа | Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами | Не предусмотрено |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9. Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения |  | 2018 | 2022 | 1. Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на системах тепло-, водоснабжения, водоотведения | Повышение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на системах тепло-, водоснабжения, водоотведения | Не предусмотрено |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.10. Оснащение муниципальных образовательных учреждений на территории городского округа «поселок Палана» автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период | МКОУ «СОШ № 1 пгт. Палана» | 2020 | 2022 | 1. Снижение потребления тепловой энергии в образовательных учреждениях | 1. Избыточное потребление тепловой энергии в муниципальных образовательных учреждениях на территории городского округа "поселок Палана" в отопительный период 2. Отсутствие возможности поддержания нормативной температуры воздуха внутри помещений в образовательных учреждениях муниципальных образований в Камчатском крае в межотопительный период | Не предусмотрено |
| 2 | Подпрограмма 2 «Чистая вода в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения» | Администрация городского округа «поселок Палана» Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2022 | 1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на установку приборов учета, модернизацию энергомеханического оборудования, систем измерения количества и качества воды, укрепление (восстановление) зон санитарной охраны источников водоснабжения. 2. Обеспечение питьевой водой нормативного качества. | 1. Нерациональное использование водных ресурсов 2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения и водопроводных сетях 3. Ухудшение качества питьевой воды | 2.1, 2.3 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. «Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения» | Администрация городского округа «поселок Палана» Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2022 | 1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства городского округа «поселок Палана». 2.Обеспечение питьевой водой нормативного качества. | 1. Нерациональное использование водных ресурсов 2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения, водоотведения, водопроводных и канализационных сетях, нестабильное обеспечение потребителей питьевой водой и услугой по водоотведению | Не предусмотрено |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. «Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения» |  | 2018 | 2022 | 1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов канализационного хозяйства. 2. Улучшение качества предоставления услуги по водоотведению и улучшение экологической обстановки. | 1. Нерациональное использование водных ресурсов 2. Увеличение аварийности на объектах водоотведения и канализационных сетях, нестабильное обеспечение потребителей питьевой водой 3. Ухудшение качества питьевой воды | 2.2, 2.3 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории городского округа «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в городском округе «поселок Палана» (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, устройству систем водоотвода» | Администрация городского округа «поселок Палана» Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2022 | 1.Планируется реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. 2.Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения городского округа «поселок Палана» | Невозможность выполнения мероприятия | 3.1 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. «Озеленение и ландшафтная организация территории городского округа «поселок Палана» |  | 2018 | 2022 | 1. Предусматривается реализация мероприятий по ландшафтной организации территории, устройству газонов, озеленению. 2.Улучшение внешнего облика городского округа «поселок Палана» | Невозможность выполнения мероприятия | Не предусмотрено |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3. «Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта» |  | 2018 | 2022 | 1. Планируется проведение комплекса работ по ремонту и реконструкции элементов ландшафтной архитектуры – подпорных стенок, лестниц, памятных знаков, стеллы. 2.Улучшение внешнего облика городского округа «поселок Палана». | Невозможность выполнения мероприятия | Не предусмотрено |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4. «Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров» |  | 2018 | 2022 | 1. Планируется приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники. 2. Улучшение внешнего облика городского округа «поселок Палана». | Невозможность выполнения мероприятия | Не предусмотрено |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5. «Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения» | Администрация городского округа «поселок Палана» Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2022 | 1. Планируется реализация мероприятий по устройству и восстановлению систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, сквера в городском округе «поселок Палана» 2. Улучшение внешнего облика городского округа «поселок Палана». | Невозможность выполнения мероприятия | 3.2 |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6. «Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов» |  | 2018 | 2022 | 1. Планируется реализация мероприятий по обустройству парка, сквера, благоустройство мест захоронений, ограждению объектов социальной сферы, парка и сквера. 2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения городского округа «поселок Палана». | Невозможность выполнения мероприятия | Не предусмотрено |
| 3.7 | Основное мероприятие 3.7. «Устройство, восстановление детских и других придомовых площадок» |  | 2018 | 2022 | 1. Планируется реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих детских площадок, площадок отдыха. 2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения городского округа "поселок Палана". | Невозможность выполнения мероприятия | 3.3 |
| 3.8 | Основное мероприятие 3.8. «Содержание автомобильных дорог общего пользования» |  | 2018 | 2022 | 1. Планируется реализация мероприятий по содержанию улично-дорожной сети городского округа «поселок Палана». 2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения городского округа «поселок Палана». | Невозможность выполнения мероприятия | Не предусмотрено |
| 3.9 | Основное мероприятие 3.9. «Уличное освещение» | Администрация городского округа «поселок Палана» Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2022 | 1. Планируется реализация мероприятий по содержанию уличного освещения городского округа «поселок Палана». 2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения городского округа «поселок Палана». | Невозможность выполнения мероприятия | Не предусмотрено |
| 3.10 | Основное мероприятие 3.10. «Уборка твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с территории городского округа «поселок Палана» |  | 2018 | 2022 | 1. Планируется проведение мероприятий по уборке твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, а также возмещение затрат, понесенных Региональным оператором на их ликвидацию. 2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения городского округа "поселок Палана". | Невозможность выполнения мероприятия | Не предусмотрено |
| 3.11 | Основное мероприятие 3.11. «Прочие мероприятия по благоустройству городского округа «поселок Палана» |  | 2018 | 2022 | 1. Планируется проведение мероприятий по содержанию и ремонту элементов благоустройства на территории городского округа «поселок Палана». 2. Улучшение внешнего облика городского округа «поселок Палана». | Невозможность выполнения мероприятия | Не предусмотрено |
| 3.12 | Основное мероприятие 3.12. «Приобретение автоматизированного вибропрессовочного комплекса для производства керамзитобетонных блоков и тротуарной плитки» | Администрация городского округа «поселок Палана» Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2022 | 1. Планируется проведением мероприятий по производству собственной продукции, необходимой для обеспечения муниципальных нужд | Невозможность выполнения мероприятия | Не предусмотрено |
| 3.13 | Основное мероприятие 3.13. «Реконструкция противооползневой стены в районе многоквартирного дома, расположенного по адресу: Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул. Обухова, д. 2» |  | 2018 | 2022 | 1. Планируется проведение мероприятий по реконструкции противооползневой стены в районе многоквартирного дома, расположенного по адресу: Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул. Обухова, д. 2 | Невозможность выполнения мероприятия | Не предусмотрено |
| 4 | Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе «поселок Палана» | Администрация городского округа «поселок Палана» Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2022 | 1. Планируется проведение частичного капитального ремонта многоквартирных домов (в том числе ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыш, ремонт фасадов, ремонт фундаментов) в городском округе «поселок Палана»; 2.Уменьшение доли многоквартирных домов требующих капитального ремонта. | Увеличение доли многоквартирных домов требующих капитального ремонта | 4.1 |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2. «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства» |  | 2018 | 2022 | 1 Планируется проведение прочих мероприятий в области жилищного хозяйства (кроме капитального ремонта) 2.Уменьшение доли многоквартирных домов требующих ремонта. | Увеличение доли многоквартирных домов требующих ремонта | Не предусмотрено |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обращение с отходами производства и потребления в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. «Проведение проектно-изыскательских работ по строительству полигона ТКО с сортировкой и переработкой мусора» | Администрация городского округа «поселок Палана» Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2019 | 1. Планируется проведение проектно-изыскательских работ по строительству полигона ТКО с сортировкой и переработкой мусора (включающие в себя экологический аудит участка, проведение комплексных инженерных изысканий, разработку проектной документации). | Невозможность выполнения мероприятия | Не предусмотрено |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2. «Строительство полигона ТКО с сортировкой и переработкой мусора, скотомогильником с двумя биотермическими ямами в городском округе «поселок Палана» (проектные работы) |  | 2019 | 2020 | Создание действующей инфраструктуры по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов | Ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, штрафные санкции за несанкционированное размещение отходов |  |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3. «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе ТКО» |  | 2020 | 2022 | Улучшение экологического состояния на территории городского округа «поселок Палана», развитие системы селективного сбора отходов |  |  |
| 5.4 | Основное мероприятие 5.4. «Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидация последствий такого вреда» |  | 2018 | 2022 | 1. Планируется проведение мероприятий по уборке твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, а также возмещение затрат, понесенных Региональным оператором на их ликвидацию. 2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения городского округа "поселок Палана". | Невозможность выполнения мероприятия |  |
|  | Основное мероприятия 5.5. «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в рамках реализации мероприятия по благоустройству сельских территорий» |  | 2020 | 2022 | Улучшение экологического состояния на территории городского округа «поселок Палана», развитие системы селективного сбора отходов | Невозможность выполнения мероприятия | Не предусмотрено |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского округа

«поселок Палана»

от 10.02.2020 № 36

Приложение 4 к постановлению

Администрации городского округа

«поселок Палана»

от 10.02.2014 № 33

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы (основного мероприятия, мероприятия) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Программа | Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей городского округа "поселок Палана" коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории | 014 |  |  |  | всего | 207 263,36565 | 53 547,77082 | 61 832,92146 | 53 570,16107 | 19 650,24073 | 18 662,27157 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 334,39400 | 0,00000 | 0,00000 | 1 334,39400 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 106 596,76068 | 40 593,38347 | 21 842,81869 | 37 272,80752 | 3 927,60600 | 2 960,14500 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 99 325,76097 | 12 954,38735 | 39 990,10277 | 14 956,50955 | 15 722,63473 | 15 702,12657 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 6,45000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "поселок Палана" | 014 | 05 02 |  |  | всего | 30 910,06736 | 5 729,61059 | 10 991,58234 | 4 066,47851 | 5 551,09082 | 4 571,30510 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 26 172,88732 | 5 615,01768 | 10 771,75069 | 3 985,14895 | 3 380,58000 | 2 420,39000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4 737,18004 | 114,59291 | 219,83165 | 81,32956 | 2 170,51082 | 2 150,91510 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях муниципальной бюджетной сферы, согласно составленным энергетическим паспортам |  |  |  |  | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.2 | Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей |  |  |  |  | всего | 8 989,57214 | 4 749,21500 | 0,00000 | 1 892,42857 | 1 408,75510 | 939,17347 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 014 | 05 02 | 08 1 12 40060 | 244 | краевой бюджет | 4 654,23000 | 4 654,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 011 | 05 02 | 08 1 12 40060 | 244 |  | 4 155,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 854,58000 | 1 380,58000 | 920,39000 |
|  |  | 014 | 05 02 | 08 1 12 S1190 | 244 | местный бюджет | 94,98500 | 94,98500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 011 | 05 02 | 08 1 12 S1190 | 244 |  | 84,80714 | 0,00000 | 0,00000 | 37,84857 | 28,17510 | 18,78347 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.3 | Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований, согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования Камчатского края |  |  |  |  | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.4 | Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории городского округа "поселок Палана" |  |  |  |  | всего | 16 175,01671 | 980,39559 | 10 991,58234 | 0,00000 | 2 101,51939 | 2 101,51939 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 011 | 05 02 | 08 1 14 40070 | 466 | краевой бюджет | 960,78768 | 960,78768 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 011 | 05 02 | 08 1 14 40070 | 414 |  | 10 771,75069 | 0,00000 | 10 771,75069 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 011 | 05 02 | 08 1 14 S1130 | 466 | местный бюджет | 19,60791 | 19,60791 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 011 | 05 02 | 08 1 14 S1130 | 414 |  | 4 422,87043 | 0,00000 | 219,83165 | 0,00000 | 2 101,51939 | 2 101,51939 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.5 | Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов |  |  |  |  | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.6 | Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа «поселок Палана», узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения, а также индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, имеющих право на дополнительную меру социальной поддержки |  |  |  |  | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.7 | Модернизация систем энерго- теплоснабжения на территории городского округа «поселок Палана". Изготовление ПСД для объекта: "Сейсмоусиление здания котельной "Центральная" городского округа "поселок Палана" |  |  |  |  | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.8 | Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере". Иные межбюджетные трансферты на ремонт сетей теплоснабжения по ул. Поротова городского округа "поселок Палана" |  |  |  |  | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.9 | Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | всего | 5 102,04081 | 0,00000 | 0,00000 | 1 530,61224 | 2 040,81633 | 1 530,61224 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 014 | 05 02 | 08 1 19 40060 | 244 | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 011 | 05 02 | 08 1 19 40060 | 244 |  | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 500,00000 | 2 000,00000 | 1 500,00000 |
|  |  | 014 | 05 02 | 08 1 19 S1190 | 244 | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 011 | 05 02 | 08 1 19 S1190 | 244 |  | 102,04081 | 0,00000 | 0,00000 | 30,61224 | 40,81633 | 30,61224 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1.10 | Оснащение муниципальных образовательных учреждений на территории городского округа "поселок Палана" автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период |  |  |  |  | всего | 643,43770 | 0,00000 | 0,00000 | 643,43770 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 011 | 0702 | 08 1 10 40060 | 244 | краевой бюджет | 630,56895 | 0,00000 | 0,00000 | 630,56895 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 011 | 0702 | 08 1 10 S1190 | 244 | местный бюджет | 12,86875 | 0,00000 | 0,00000 | 12,86875 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 2 | Чистая вода в городском округе "поселок Палана" | 014 | 05 02 |  |  | всего | 67 931,45139 | 34 918,72530 | 0,00000 | 33 012,72609 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 66 572,82236 | 34 220,35079 | 0,00000 | 32 352,47157 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 358,62903 | 698,37451 | 0,00000 | 660,25452 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.1 | Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения |  |  |  |  | всего | 67 169,20649 | 34 156,48040 | 0,00000 | 33 012,72609 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 011 | 05 02 | 08 2 21 40070 | 414 | краевой бюджет | 32 352,47157 | 0,00000 | 0,00000 | 32 352,47157 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 014 | 05 02 | 08 2 21 40070 | 466 |  | 33 473,35079 | 33 473,35079 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 011 | 05 02 | 08 2 21 S1130 | 414 | местный бюджет | 660,25452 | 0,00000 | 0,00000 | 660,25452 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 014 | 05 02 | 08 2 21 S1130 | 466 |  | 683,12961 | 683,12961 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | всего | 762,24490 | 762,24490 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 014 | 05 02 | 08 2 22 40060 | 244 | краевой бюджет | 747,00000 | 747,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 014 | 05 02 | 08 2 22 11130 | 244 | местный бюджет | 15,24490 | 15,24490 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2.3 | Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения |  |  |  |  | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 3 | Благоустройство территории городского округа "поселок Палана" | 014 |  |  |  | всего | 92 858,33679 | 12 899,43493 | 39 769,16012 | 13 396,58058 | 13 396,58058 | 13 396,58058 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 758,01500 | 758,01500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 92 100,32179 | 12 141,41993 | 39 769,16012 | 13 396,58058 | 13 396,58058 | 13 396,58058 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в городском округе "поселок Палана" (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, устройству систем водоотвода |  |  |  |  | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.2 | Озеленение и ландшафтная организация территории городского округа "поселок Палана" |  |  |  |  | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.3 | Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта |  |  |  |  | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.4 | Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров |  |  |  |  | всего | 24 894,16356 | 0,00000 | 24 894,16356 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 014 | 05 03 | 08 3 34 11150 | 244 | местный бюджет | 24 894,16356 | 0,00000 | 24 894,16356 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.5 | Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения |  |  |  |  | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.6 | Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов |  |  |  |  | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.7 | Устройство, восстановление детских и других придомовых площадок |  |  |  |  | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.8 | Содержание автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  | всего | 23 626,46465 | 4 500,00000 | 4 596,14465 | 4 843,44000 | 4 843,44000 | 4 843,44000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 014 | 04 09 | 08 3 38 11100 | 244 | местный бюджет | 9 096,14465 | 4 500,00000 | 4 596,14465 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 011 | 04 09 | 08 3 38 11100 | 244 |  | 14 530,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 843,44000 | 4 843,44000 | 4 843,44000 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.9 | Уличное освещение |  |  |  |  | всего | 12 877,09543 | 2 500,00000 | 2 445,24954 | 2 643,94863 | 2 643,94863 | 2 643,94863 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 014 | 05 03 | 08 3 39 11140 | 244 | местный бюджет | 4 945,24954 | 2 500,00000 | 2 445,24954 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 011 | 05 03 | 08 3 39 11140 | 244 |  | 7 931,84589 | 0,00000 | 0,00000 | 2 643,94863 | 2 643,94863 | 2 643,94863 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.10 | Уборка твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с территории городского округа "поселок Палана |  |  |  |  | всего | 19 894,16865 | 3 759,01500 | 3 807,57780 | 4 109,19195 | 4 109,19195 | 4 109,19195 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 014 | 0503 | 08 3 10 40060 | 244 | краевой бюджет | 758,01500 | 758,01500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 014 | 05 03 | 08 3 10 11150 | 244 | местный бюджет | 6 808,57780 | 3 001,00000 | 3 807,57780 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 011 | 05 03 | 08 3 10 11150 | 244 |  | 12 327,57585 | 0,00000 | 0,00000 | 4 109,19195 | 4 109,19195 | 4 109,19195 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.11 | Прочие мероприятия по благоустройству городского округа "поселок Палана" |  |  |  |  | всего | 9 775,44450 | 2 140,41993 | 2 235,02457 | 1 800,00000 | 1 800,00000 | 1 800,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 014 | 05 03 | 08 3 11 11150 | 244 | местный бюджет | 4 375,44450 | 2 140,41993 | 2 235,02457 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 011 | 05 03 | 08 3 11 11150 | 244 |  | 5 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 800,00000 | 1 800,00000 | 1 800,00000 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.12 | Приобретение автоматизированного вибропрессовочного комплекса для производства керамзитобетонных блоков и тротуарной плитки |  |  |  |  | всего | 1 791,00000 | 0,00000 | 1 791,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 014 | 05 03 | 08 3 13 11150 | 244 | местный бюджет | 1 791,00000 | 0,00000 | 1 791,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3.13 | Реконструкция противооползневой стены в районе многоквартирного дома, расположенного по адресу: Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул. Обухова, д. 2 |  |  |  |  | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 4 | Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе "поселок Палана" | 014 | 05 01 | 08 4 42 11120 | 244 | всего | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 4.1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе "поселок Палана" |  |  |  |  | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 4.2 | Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства | 014 | 05 01 | 08 4 42 11120 | 244 | всего | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 014 | 05 01 | 08 4 42 11120 | 244 | местный бюджет | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подпрограмма 5 | Обращение с отходами производства и потребления в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  | всего | 15 263,51011 | 0,00000 | 11 072,17900 | 2 994,37589 | 602,56933 | 594,38589 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 334,39400 | 0,00000 | 0,00000 | 1 334,39400 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | краевой бюджет | 13 093,03600 | 0,00000 | 11 071,06800 | 935,18700 | 547,02600 | 539,75500 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 829,63011 | 0,00000 | 1,11100 | 718,34489 | 55,54333 | 54,63089 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 6,45000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 5.1 | Проведение проектно-изыскательских работ по строительству полигона ТКО с сортировкой и переработкой мусора | 014 | 05 03 |  |  | всего | 10 001,00000 | 0,00000 | 10 001,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 014 | 05 03 | 08 3 12 40070 | 414 | краевой бюджет | 10 000,00000 | 0,00000 | 10 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 014 | 05 03 | 08 3 12 S1130 | 414 | местный бюджет | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 5.2 | Строительство полигогна ТКО с сортировкой и переработкой мусора, скотомогильником с двумя биотермическими ямами в городском округе "поселок Палана" (проектные работы) | 011 | 05 03 |  |  | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 011 | 05 03 | 08 3 16 40070 | 414 | краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 011 | 05 03 | 08 3 16 S1130 | 414 | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 5.3 | Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе ТКО | 014 | 05 03 |  |  | всего | 482,19111 | 0,00000 | 0,00000 | 333,64889 | 83,33333 | 65,20889 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 014 | 05 03 | 08 5 03 40060 | 244 | краевой бюджет | 433,97200 | 0,00000 | 0,00000 | 300,28400 | 75,00000 | 58,68800 |
|  |  | 014 | 05 03 | 08 5 03 S1190 | 244 | местный бюджет | 48,21911 | 0,00000 | 0,00000 | 33,36489 | 8,33333 | 6,52089 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 5.4 | Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидация последствий такого вреда | 014 | 05 03 |  |  | всего | 2 630,31900 | 0,00000 | 1 071,17900 | 510,72700 | 519,23600 | 529,17700 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 014 | 05 03 | 08 3 10 40060 | 244 | краевой бюджет | 1 071,06800 | 0,00000 | 1 071,06800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 014 | 05 03 | 08 5 04 40060 | 244 | краевой бюджет | 1 417,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 464,29700 | 472,02600 | 481,06700 |
|  |  | 014 | 05 03 | 08 3 10 S1190 | 244 | местный бюджет | 0,11100 | 0,00000 | 0,11100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 014 | 05 03 | 08 5 04 S1190 | 244 | местный бюджет | 141,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 46,43000 | 47,21000 | 48,11000 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 5.5 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | 014 | 05 03 |  |  | всего | 2 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 014 | 0503 |  |  | федеральный бюджет | 1 334,39400 | 0,00000 | 0,00000 | 1334,39400 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 014 | 0503 | 08 5 05 40060 | 244 | краевой бюджет | 170,60600 | 0,00000 | 0,00000 | 170,60600 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | 014 | 0503 | 08 5 05 S1190 | 244 | местный бюджет | 638,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 638,55000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 6,45000 | 0,00000 | 0,00000 |

Приложение 5 к постановлению

Администрации городского округа

«поселок Палана»

от 10.02.2020 № 36

|  |  |  |  |  | Приложение 7 к постановлению Администрации городского округа «поселок Палана» от 10.02.2014 № 33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реализации мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |  | Ответственный исполнитель (исполнители) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия, основного мероприятия подпрограммы | окончания реализации мероприятия, основного мероприятия подпрограммы |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях муниципальной бюджетной сферы, согласно составленным энергетическим паспортам» |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1. Предусматривается реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований. 2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды). |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. «Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей» |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1. Капитальный ремонт, замена ветхих инженерных сетей. 2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их передаче (транспортировке). |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований, согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования Камчатского края" |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1. Реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований. 2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды) |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4."Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории городского округа "поселок Палана" |  | Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа «поселок Палана» Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа "поселок Палана" | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1. Реализация настоящего мероприятия предполагает реконструкцию и строительство объектов систем энерго-, теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и коммунально-бытового назначения. 2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче (транспортировке). |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5."Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов" |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1. Реализация настоящего мероприятия предполагает проведение работ по изготовлению технических планов и постановку на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов. 2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса. |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6. «Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа «поселок Палана», узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения, а также индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, имеющих право на допол-нительную меру социальной поддержки». |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1.Установка коллективных и индивидуальных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов. 2.Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды). |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7. "Модернизация систем энерго- теплоснабжения на территории городского округа «поселок Палана". Изготовление ПСД для объекта: "Сейсмоусиление здания котельной "Центральная" городского округа "поселок Палана" |  | Администрация городского округа «поселок Палана» | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1. Снижение количества бесхозяйных объектов.2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче (транспортировке). |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8. Основное мероприятие "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере". Иные межбюджетные трансферты на ремонт сетей теплоснабжения по ул. Поротова городского округа «поселок Палана» |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг. 2. Повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов на территории городского округа |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9. Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1. Предотвращение возникновения черезвычайных ситуаций на системах тепло-, водоснабжения, водоотведения |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.10. Оснащение муниципальных образовательных учреждений на территории городского округа "поселок Палана" автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период |  | МКОУ "СОШ № 1 пгт. Палана" | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 1. Снижение потребления тепловой энергии в образовательных учреждениях |
| 2 | Подпрограмма 2 «Чистая вода в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения " |  | Администрация городского округа «поселок Палана» Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на установку приборов учета, модернизацию энергомеханического оборудования, систем измерения количества и качества воды, укрепление (восстановление) зон санитарной охраны источников водоснабжения. 2. Обеспечение питьевой водой нормативного качества. |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения" |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства городского округа "поселок Палана". 2.Обеспечение питьевой водой нормативного качества. |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения" |  | Администрация городского округа «поселок Палана» Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов канализационного хозяйства. 2. Улучшение качества предоставления услуги по водоотведению и улучшение экологической обстановки. |
| 3 | Подпрограмма 3 «Благоустройство территории городского округа «поселок Палана» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в городском округе "поселок Палана" (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, устройству систем водоотвода" |  | Администрация городского округа «поселок Палана» Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1.Планируется реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. 2.Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения городского округа "поселок Палана" |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. "Озеленение и ландшафтная организация территории городского округа "поселок Палана" |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1. Предусматривается реализация мероприятий по ландшафтной организации территории, устройству газонов, озеленению. 2.Улучшение внешнего облика городского округа "поселок Палана" |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3. "Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта" |  | Администрация городского округа «поселок Палана» Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1. Планируется проведение комплекса работ по ремонту и реконструкции элементов ландшафтной архитектуры – подпорных стенок, лестниц, памятных знаков, стеллы. 2.Улучшение внешнего облика городского округа "поселок Палана". |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4. "Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров" |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1. Планируется приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники. 2. Улучшение внешнего облика городского округа «поселок Палана». |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5. "Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения" |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1. Планируется реализация мероприятий по устройству и восстановлению систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, сквера в городском округе "поселок Палана"2. Улучшение внешнего облика городского округа "поселок Палана". |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6. "Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов" |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1.Планируется реализация мероприятий по обустройству парка, сквера, благоустройство мест захоронений, ограждению объектов социальной сферы, парка и сквера. 2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения городского округа "поселок Палана". |
| 3.7 | Основное мероприятие 3.7. "Устройство, восстановление детских и других придомовых площадок" |  | Администрация городского округа «поселок Палана» Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1. Планируется реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих детских площадок, площадок отдыха. 2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения городского округа "поселок Палана". |
| 3.8 | Основное мероприятие 3.8. "Содержание автомобильных дорог общего пользования" |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1. Планируется реализация мероприятий по содержанию улично-дорожной сети городского округа "поселок Палана". 2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения городского округа "поселок Палана". |
| 3.9 | Основное мероприятие 3.9. "Уличное освещение" |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1. Планируется реализация мероприятий по содержанию уличного освещения городского округа "поселок Палана". 2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения городского округа "поселок Палана". |
| 3.10 | Основное мероприятие 3.10. "Уборка твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с территории городского округа «поселок Палана» |  | Администрация городского округа «поселок Палана» Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1. Планируется проведение мероприятий по уборке твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, а также возмещение затрат, понесенных Региональным оператором на их ликвидацию. 2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения городского округа "поселок Палана". |
| 3.11 | Основное мероприятие 3.11. "Прочие мероприятия по благоустройству городского округа «поселок Палана» |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1. Планируется проведение мероприятий по содержанию и ремонту элементов благоустройства на территории городского округа «поселок Палана». 2. Улучшение внешнего облика городского округа «поселок Палана». |
| 3.12 | Основное мероприятие 3.12. «Приобретение автоматизированного вибропрессовочного комплекса для производства керамзитобетонных блоков и тротуарной плитки» |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа "поселок Палана" | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1. Планируется проведением мероприятий по производству собственной продукции, необходимой для обеспечения муниципальных нужд |
| 3.13 | Основное мероприятие 3.13. "Реконструкция противооползневой стены в районе многоквартирного дома, расположенного по адресу: Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул. Обухова, д. 2" |  | Администрация городского округа «поселок Палана» Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1. Планируется проведение мероприятий по реконструкции противооползневой стены в районе многоквартирного дома, расположенного по адресу: Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул. Обухова, д. 2 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе «поселок Палана» |  | Администрация городского округа «поселок Палана» Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1. Планируется проведение частичного капитального ремонта многоквартирных домов (в том числе ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыш, ремонт фасадов, ремонт фундаментов) в городском округе «поселок Палана»; 2.Уменьшение доли многоквартирных домов требующих капитального ремонта. |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2. «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства» |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1. Планируется проведение прочих мероприятий в области жилищного хозяйства (кроме капитального ремонта) 2.Уменьшение доли многоквартирных домов требующих ремонта. |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обращение с отходами производства и потребления в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. "Проведение проектно-изыскательских работ по строительству полигона ТКО с сортировкой и переработкой мусора" |  | Администрация городского округа «поселок Палана» Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 1. Планируется проведение проектно-изыскательских работ по строительству полигона ТКО с сортировкой и переработкой мусора (включающие в себя экологический аудит участка, проведение комплексных инженерных изысканий, разработку проектной документации). |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2. "Строительство полигона ТКО с сортировкой и переработкой мусора, скотомогильником с двумя биотермическими ямами в городском округе "поселок Палана" (проектные работы) |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1. Планируется проведение работ по строительству полигона ТКО с сортировкой и переработкой мусора |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3. "Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидация последствий такого вреда" |  | Администрация городского округа «поселок Палана» Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 1. Планируется проведение мероприятий по уборке твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, а также возмещение затрат, понесенных Региональным оператором на их ликвидацию. 2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения городского округа "поселок Палана". |
| 5.4 | Основное мероприятие 5.4. «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе ТКО» |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 1. Улучшение экологического состояния на территории городского округа «поселок Палана», развитие системы селективного сбора отходов |
| 5.5 | Основное мероприятие 5.5. «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в рамках реализации мероприятия по благоустройству сельских территорий» |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2025 | 1. Улучшение экологического состояния на территории городского округа «поселок Палана», развитие системы селективного сбора отходов |