Камчатский край

Администрация городского округа «поселок Палана»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2019 № 61

О мерах по обеспечению  пожарной безопасности в лесах на территории городского округа «поселок Палана» в 2019 году

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, постановлением Правительства Камчатского края от 14.03.2019 № 121-П «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах на территории Камчатского края в 2019 году», в целях своевременного принятия мер по профилактике и предотвращению лесных и тундровых пожаров и обеспечению эффективной борьбы с ними,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить период пожароопасного сезона в 2019 году на территории городского округа «поселок Палана» с 1 мая до 1 ноября.

2. Утвердить оперативный План по борьбе с лесными пожарами на территории городского округа «поселок Палана» в 2019 году (далее - оперативный план), согласно приложению 1.

3. Утвердить План мероприятий по защите территории городского округа «поселок Палана» от природных пожаров в пожароопасный сезон 2019 года, согласно                        приложению 2.

4. До начала пожароопасного сезона:

4.1 мобилизационному отделу Администрации городского округа «поселок Палана» организовать:

- проверку состояния минерализованных полос и при необходимости их обновление;

- проверку наличия и исправности средств тушения лесных и тундровых пожаров, находящихся в резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- проверку состояния установленных знаков пожарной безопасности на въездах  в лесной массив;

- проверку готовности сил и средств, привлекаемых для тушения лесотундровых пожаров на территории городского округа «поселок Палана»;

4.2 директору муниципального унитарного предприятия «Горсети» организовать проверку работоспособности противопожарных гидрантов, расположенных на территории городского округа «поселок Палана», с последующим составлением акта проверки.

5. Рекомендовать:

5.1 руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа «поселок Палана»:

- подготовить и содержать в исправном и пригодном для использования состоянии предусмотренные оперативным планом автотранспортные средства, оборудование, инвентарь;

- организовать и обеспечить очистку подведомственных территорий от сухой прошлогодней травы, мусора, воспламеняющихся предметов;

5.2 руководителю КГКУ «Корякское лесничество» Паланское участковое лесничество:

- организовать проверку противопожарного состояния предприятий и организаций, расположенных в непосредственной близости от лесов;

- организовать работу, направленную на обеспечение готовности по тушению лесных пожаров на землях лесного фонда;

- организовать профилактическую работу с населением по вопросам пожарной безопасности в лесах, а также обеспечить регулярное информирование населения о складывающейся лесопожарной обстановке;

- обеспечить контроль за лесопользователями, наличием противопожарного обустройства, включая созданные системы предупреждения и тушения лесных пожаров на арендованных лесных участках;

- проверять наличие искрогасящего устройства у владельцев гусеничных машин (вездеходов, тракторов).

5.3 начальнику Паланской пожарно-спасательной части ФГКУ «Отряд ФПС по Камчатскому краю»:

- проверить подъезды к открытым водоемам и наружным источникам водоснабжения,  с целью возможности забора воды для ликвидации природных пожаров;

- уточнить списки добровольных пожарных возможных для привлечения тушения лесотундровых пожаров в непосредственной близости от населенных пунктов.

6. В период пожароопасного сезона 2019 года:

6.1 запретить разведение костров возле зарослей кедрового стланика, кроме мест специально для этого оборудованных;

6.2 при установлении IV и V классов пожарной опасности в лесах ограничивать в лесах пребывание граждан и въезд транспортных средств.

7. Руководителям учреждений образования городского округа «поселок Палана» организовать профилактические занятия с учащимися по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.

8. Отделу правовой организационно-кадровой работы Администрации городского округа «поселок Палана» обнародовать настоящее постановление в соответствии с порядком, установленным Уставом городского округа «поселок Палана», и разместить на официальном сайте Администрации городского округа «поселок Палана» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа «поселок Палана»                                                       О.П. Мохирева

Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского округа «поселок Палана»

10.04.2019 № 61

Оперативный План

по борьбе с лесными пожарами на территории городского округа «поселок Палана» в 2019 году

| № п/п | Наименование организации | Количество личного состава | Автомобили | Тракторы | Бульдозеры | Вездеход | Мотопомпы | Автоцистерны | Противопожарный инвентарь | Ранцевые огнетушители | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Паланская пожарно-спасательная часть ФГКУ «Отряд ФПС по Камчатскому краю | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 8 | - | Нурмиев О.Т. |
|  | Паланское ПСП филиала ФГКУ «ДВРПСО МЧС России» - поиска и спасения на водных объектах | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | Миронов В.С. |
|  | Корякский МО МВД России | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Червяков Я.В. |
|  | Администрация городского округа «поселок Палана» | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 25 | 45 | Мохирева О.П. |
|  | МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана» | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 6 | - | Гаврилов А.Ю. |
|  | МУП «Горсети» | 18 | 2 | 1 | - | - | - | - | 10 | - | Сидорук М.Н. |
|  | ГУП ДРСУ ДЭП пгт Палана | 4 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | Андрейчук Н.И. |
|  | Паланское участковое лесничество | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 15 | Иванов В.А. |
|  | ООО «Палана-уголь» | 10 | 3 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | Стадник М.Н. |
|  | Всего | 56 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 54 | 45 |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

городского округа «поселок Палана»

10.04.2019 № 61

- План мероприятий по защите территории

- городского округа «поселок Палана» от природных пожаров в пожароопасный сезон 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка паспорта населенного пункта подверженного угрозе лесных пожаров. Предоставление паспорта в ГУ МЧС по Камчатскому краю. | Консультант мобилизационного отдела | до 15 апреля |  |
|  | Проверка состояния противопожарных барьеров, минерализованных полос вокруг на территории городского округа «поселок Палана». | начальник мобилизационного отдела администрации городского округа «поселок Палана» | после схода снежного покрова |  |
|  | Создание дополнительных (при необходимости) и обновление имеющихся минерализованных полос и противопожарных разрывов на территории городского округа «поселок Палана». | МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана» МУП «Горсети» | после схода снежного покрова |  |
|  | Проверка наличия первичных средств пожаротушения в резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. | Консультант мобилизационного отдела | до 01 мая |  |
|  | Проведение профилактической акции «Чистый лес - территория без огня» по очистке территорий предприятий, учреждений, организаций от горючих отходов, мусора, сухой травы, посторонних предметов. | Заместитель Главы Администрации городского округа «поселок Палана» Руководители предприятий, учреждений, организаций. | до 20 мая |  |
|  | Проверка наружных источников противопожарного водоснабжения. | МУП «Горсети» | до 1 мая |  |
|  | Проверка системы оповещения населения городского округа «поселок Палана» | начальник мобилизационного отдела | до 1 мая |  |
|  | Организация профилактической работы с населением по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в местах отдыха на природе, способах защиты и порядке действий в случае возникновения пожаров. | Консультант мобилизационного отдела КГКУ «Корякское лесничество» Паланское участковое лесничество Отдел образования, социальный защиты, культуры и спорта | до 20 мая и далее постоянно в пожароопасный период |  |
|  | Уточнение списка добровольных пожарных на территории городского округа «поселок Палана. | Паланская Пожарно-спасательная часть | до 1 мая |  |
|  | Восполнение резерва материальных ресурсов для тушения лесных пожаров. | Мобилизационный отдел | до 25 апреля |  |
|  | проверка готовности сил и средств, привлекаемых для тушения лесотундровых пожаров на территории городского округа «поселок Палана». | Администрация городского округа «поселок Палана» мобилизационный отдел | до 1 мая |  |
|  | Проведение инструктажей с добровольными пожарными по тушению лесотундровых пожаров. | Паланская Пожарно-спасательная часть | до 1 мая |  |
|  | Рассмотрение вопроса подготовительных мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесотундровыми пожарами, на заседании КЧС и ОПБ городского округа «поселок Палана». | Председатель КЧС и ОПБ городского округа «поселок Палана» | до 1 мая |  |
|  | Изготовление и распространение листовок и памяток на противопожарную тему | Консультант мобилизационного отдела | в пожароопасный период |  |
|  | Организация мониторинга пожарной обстановки. Обеспечение взаимодействия между органами управления, службами оперативного реагирования, предприятиями и организациями, расположенными на территории городского округа «поселок Палана. | КГКУ «Корякское лесничество» Паланское участковое лесничество ЕДДС городского округа «поселок Палана» | в течение пожароопасного периода |  |
|  | Своевременное введение особого противопожарного режима, запрет разведения костров в лесах, ограничение посещения лесов гражданами и въезд в него транспортных средств. | КЧС и ОПБ городского округа «поселок Палана» Администрация городского округа «поселок Палана» | в течение пожароопасного периода |  |