Камчатский край

Администрация городского округа «поселок Палана»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________N   ______________

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «посёлок Палана» на 2018 – 2030 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «посёлок Палана» на 2018 – 2030 годы» согласно приложению.

2. Отделу правовой организационно-кадровой работы Администрации городского округа «поселок Палана» обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом городского округа «поселок Палана», и разместить на официальном сайте Администрации городского округа «поселок Палана» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

| Первый заместитель Главы Администрации городского округа «Поселок Палана | О.П.Мохирева |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению Администрации городского округа «поселок Палана» от 05.12.2017 N 252_____ |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

городского округа «поселок Палана»

на 2018 - 2030 годы»

## пгт. Палана,  2017

## СОДЕРЖАНИЕ

## Введение

1. Паспорт программы;

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры;

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения, городского округа;

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта;

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

6. Оценку эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры;

7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения, городского округа.

## Введение

## Одним из важнейших условий развития городского округа «посёлок Палана» является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования.

## Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей, улучшение эксплуатационных характеристик и безопасности объектов транспортной инфраструктуры.

## Основными целями Программы являются:

## Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – субъекты экономической деятельности), осуществляющих экономическую деятельность на территории городского округа «поселок Палана»;

## Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского округа;

## Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в городском округе;

## Обеспечение условий для управления транспортным спросом;

## Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровью участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

## Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования;

## Создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

## Повышение эффективности функционирования транспортной инфраструктуры городского округа.

## Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены  для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а так же со строительством новых объектов.

## Программа является прогнозно-плановым документом, определяющим состав и размер финансовых и материальных затрат для развития транспортной инфраструктуры городского округа «посёлок Палана» на 2018-2030 годы.

## Паспорт Программы

| Наименование Программы | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «поселок Палана» на 2018 - 2030 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1.Часть 6.1 статьи 17 «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения» Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2.Пункт 8 части 1статьи 8 «Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности» Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; 3. Часть 5.1 статьи 26 «Реализация генерального плана поселения, генерального плана городского округа» Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». 5. Решение Совета депутатов городского округа «посёлок Палана» от 11.11.2010 г. № 49/05 «Об утверждении генерального плана». |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа «посёлок Палана» |
| Разработчик Программы | Отдел экономики и ЖКХ городского округа «посёлок Палана». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана». |
| Соисполнители, участники муниципальной программы | МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана». |
| Цель Программы | Цель программы: 1.Обеспечение сбалансированного перспективного развития транспортной инфраструктуры городского округа «посёлок Палана» в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения. 2.Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей. |
| Задачи Программы | Задачи программы: 1.Создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры; 2.Повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов. 3.Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - субъектов экономической деятельности); 4.Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского округа «посёлок Палана»; 5.Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории городского округа «посёлок Палана»; 6.Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в городском округе «посёлок Палана»; 7.Создание условий для управления транспортным спросом; 8.Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; 9.Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; 10.Создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; 11. Создание парковочных мест и автомобильных стоянок, строительство автомоек, станций технического обслуживания и автозаправочных станций; 12.Повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Основные мероприятия Программы | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов транспортной инфраструктуры по направлениям: 1.Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта; 2.Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов; 3.Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства; 4.Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения; 5.Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; 6.Мероприятия по развитию сети дорог поселений, городских округов. 7.Мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков; 8.Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем; 9.Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения; 10.Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы | 1.Совершенствование объектов улично-дорожной сети общей протяженностью; 2. Асфальтирование дорог в центральной части поселка; 3.Строительство станций технического обслуживания; 4.Строительство парковочных мест для автомобилей общей мощностью 1500 машино-мест; 5.Строительство 2 (двух) моек для автомобилей; 6.Строительство гаражного комплекса мощностью до 40 машино-мест в центральной части поселка; 7.Строительство лодочной станции в центральной части поселка; 8.Реконструкция автодорожного моста в центральной части поселка через ручей Михакина. 10.Строительство велосипедных дорожек; 11.Строительство тротуаров; 12.Создание стоянок мест грузового транспорта – 2 (два) комплекса стоянок грузового автотранспорта. |
| Сроки реализации Программы | С 2018 по 2030 годы, в том числе по этапам: Этап №1: 2018 г.-2022 г.; Этап №2: 2022 г.-2026 г.; Этап №3: 2026 г.-2030 г. |

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

2.1. Анализ положения поселения, городского округа в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации.

Городской округ «посёлок Палана» расположен на западном побережье полуострова Камчатка на правом берегу реки Палана, в 7 км от впадения в Охотское море.

Расстояние от городского округа «посёлок Палана» до г. Петропавловск-Камчатский (для наземного транспорта) составляет 936 км.

Расстояние от городского округа «посёлок Палана» до с. Тигиль (для наземного транспорта) составляет 165 км.

2.2. Социально-экономическая характеристика  городского округа, характеристику градостроительной деятельности на территории городского округа, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса.

Население городского округа «посёлок Палана» составляет 2922 чел.

Территория городского округа «посёлок Палана» составляет 15,0 км2.

Стиль застройки городского типа с многоквартирными жилыми домами от 2-х до 5-и этажей, общественными зданиями и промышленными объектами.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Транспортная инфраструктура городского округа «посёлок Палана» достаточно развита и  включает в себя:

- Объекты воздушного транспорта;

- Объекты водного транспорта;

- Объекты автомобильного транспорта.

Объекты воздушного транспорта находятся в собственности Российской Федерации и включают в себя:

- Аэропорт;

- Взлетно-посадочные полосы и вертолетные площадки;

- Объекты инженерного и материально-технического обеспечения аэропорта.

Объекты водного транспорта  включают в себя:

- Места разгрузки морских судов;

- Места стоянок речных маломерных судов.

Объекты автомобильного транспорта городского округа «посёлок Палана»  представлены развитой сетью автомобильных дорог, улиц и переулков (улично-дорожной сети) и включают в себя:

- Автомобильные дороги общего пользования местного значения, находящиеся в ведении Камчатского края;

- Автомобильные дороги общего пользования местного значения, находящиеся в ведении городского округа «посёлок Палана»;

- Улицы и переулки.

2.4. Характеристика сети дорог городского округа, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценку качества содержания дорог.

В соответствии с материалами по диагностике, оценке транспортно-эксплуатационного состояния и паспортизации объектов улично-дорожной сети городского округа «поселок Палана», подготовленными Проектно-изыскательской компанией «АБРИС» (г. Хабаровск) в 2012 г., общая протяженность улично-дорожной сети городского округа «посёлок Палана»  составляет 9 005 м категории IV, из которых  2108 м составляют автомобильные дороги с железобетонным покрытием и шириной проезжей части 7,0 м, и  6897 м составляют автомобильные дороги с  покрытием из песчано-гравийной смеси и шириной проезжей части 6,0 м.

Автомобильные дороги с асфальтовым покрытием в городском округе «посёлок Палана» отсутствуют.

Возросшая интенсивность эксплуатации автомобильных дорог требует ежегодного проведения ремонта железобетонной и гравийной дорожной одежды для снижения уровня аварийности.

Отсутствие асфальтобетонного покрытия делает невозможным нанесение дорожной разметки и увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий.

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, городском округе, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Парк транспортных средств  представлен:

- Индивидуальными автомобилями (примерно 400 ед.);

- Общественными и пассажирскими автомобилями;

- Коммунальным автомашинами;

- Грузовыми автомобилями и самосвалами;

- Строительной и сельскохозяйственной техникой.

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Транспортные средства общего пользования отсутствуют.

Планируется создание регулярного пассажирского маршрута «пгт. Палана» -«Аэропорт».

Планируется создание регулярного пассажирского маршрута для связи между пгт. Палана и районом бывшего совхоза «Паланский».

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.

Система пешеходного и велосипедного передвижения в городском округе не развита.

Односторонним пешеходным тротуаром оснащены только ул. В.И. Ленина, ул. Поротова и ул. имени 50 летия Камчатского комсомола.

Велосипедные дорожки отсутствуют.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств.

Перемещение грузовых транспортных средств в настоящее время осуществляется по автодорогам, предназначенным для движения легковых автомобилей о общественного транспорта, что увеличивает нагрузку на дорожное покрытие и ускоряет процесс его разрушения.

Работа транспортных коммунальных служб в целом обеспечивает поддержание автомобильных дорог в пригодном эксплуатационном состоянии. Необходимое количество и состав  коммунальных транспортных средств обеспечивается МК УП МП ЖКХ пгт. Палана.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах, по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог, приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Ликвидация потенциально аварийных участков на дорогах, устройство тротуаров и пешеходных  переходов, установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки являются  важнейшими направлениями развития дорожной сети городского округа «посёлок Палана».

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на экологическую обстановку, предотвратит угрозу  жизни и безопасности  граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания, а также сохранению муниципальной собственности.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Увеличение парка автотранспортных средств оказывает негативное влияние на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Для  снижения уровня негативного воздействия автотехники, необходимо строительство централизованной станции технического обслуживания автомобилей (СТО), заправочной станции (АЗС) и автомойки.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения, городского округа

| №№ п/п | Название элементов улично- дорожной сети | Протяжен ность УДС (м) | Шир ина (м) | Вид покрытия | Кате гория дорог | Пло щадь (кв.м) | Дорож ная разметка | Необходимость ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | Улица имени 50-летия Камчатского комсомола | 480 | 6,0 | ж/б | IV | 2880 | нет | да |
| 2 | Улица имени Владимира Ильича Ленина | 456 | 6,0 | ж/б | IV | 2736 | нет | да |
| 3 | Улица Поротова | 903 | 6,0 | ж/б | IV | 5418 | нет | да |
| 4 | Улица Гиля | 269 | 6,0 | ж/б | IV | 1614 | нет | да |
| 5 | Переулок Школьный | 182 | 6,0 | ПГС | V | 1092 | нет | да |
| 6 | Улица Обухова | 1023 | 7,0 | ПГС | V | 7161 | нет | да |
| 7 | Улица имени Г.И.Чубарова | 625 | 7,0 | ПГС | V | 4375 | нет | да |
| 8 | Улица имени Георгия Игнатьевича Бекерева | 1064 | 6,0 | ПГС | V | 6384 | нет | да |
| 9 | Улица Комсомольская | 430 | 6,0 | ПГС | V | 2580 | нет | да |
| 10 | Улица Совхозная | 899 | 6,0 | ПГС | V | 5394 | нет | да |
| 11 | Переулок Пролетарский | 206 | 6,0 | ПГС | V | 1236 | нет | да |
| 12 | Улица Центральная | 484 | 7,0 | ПГС | V | 3388 | нет | да |
| 13 | Улица Космонавтов | 245 | 6,0 | ПГС | V | 1470 | нет | да |
| 14 | Переулок Строительный | 149 | 6,0 | ПГС | V | 894 | нет | да |
| 15 | Улица Индустриальная | 541 | 6,0 | ПГС | V | 3246 | нет | да |
| 16 | Улица Набережная | 1049 | 7,0 | ПГС | V | 7343 | нет | да |

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа «посёлок Палана» осуществлялась в соответствии с нормативными документами,

в том числе:

- Часть 6.1 статьи 17 «Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения» Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Пункт 8 части 1статьи 8 «Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности» Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Часть 5.1 статьи 26 «Реализация генерального плана поселения, генерального плана городского округа» Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Технический отчёт о выполнении работ по диагностике улично-дорожной сети городского округа «посёлок Палана», выполненной ООО «Абрис» в соответствии с Муниципальным контрактом № 138300005912000078-0196440-01 от 12 ноября 2012 г.

- Постановление Администрации городского округа «посёлок Палана» от 10.02.2014 г. № 33 Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей городского округа «поселок Палана» коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2016-2020 годы».

2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Отсутствие финансирования дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к нарушению нормативных  межремонтных сроков, накоплению  количества не отремонтированных участков, увеличение количества участков с уровнем загрузки  выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции и ремонта.

3.Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории городского округа

При численности населения 2922 чел. парк легковых автомобилей составляет 400 ед., что обеспечивает уровень автомобилизации в 137 легковых автомобиля на 1000 чел., который имеет тенденцию к росту.

К 2030 г. прогнозируется увеличение численности населения городского округа до 3500 чел., что при увеличении парка легковых автомобилей до 1500 ед. составит 428 легковых автомобилей на 1000 чел.

3.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития городского округа.

В городском округе «посёлок Палана» происходит ежегодное увеличение парка легковых автомобилей и грузового транспорта, что требует приведение автомобильных дорог в состояние, обеспечивающее необходимы уровень безопасности дорожного движения и передвижения пешеходов.

В настоящее время на территории городского округа расположена одна станция АЗС и одна станция техобслуживания СТО.

Увеличение уровня автомобилизации населения городского округа требует дополнительного строительства АЗС, СТО, автомоек, автосервисов, обустройства парковочных мест и стоянок автотранспорта.

Автомобильные дороги  с железобетонным покрытием общей  протяженностью 2135 м покрытием планируется реконструировать  в автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием.

Автомобильные дороги с гравийным покрытием общей протяженностью 6870 м покрытием планируется  подвергнуть ремонту с укреплением дорожного покрытия.

Для обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, при общей протяженности улично-дорожной сети 9005 м, планируется устройство:

- тротуаров асфальтобетонных (плиточных) -4270 м;

- тротуаров  гравийных  -13740 м;

- велосипедных дорожек асфальтобетонных (плиточных) -4270 м;

- велосипедных дорожек  гравийных  -13740 м;

- парковочных мест – 9000 м2;

- автостоянок – 9000 м2;

3.2. Прогноз транспортного спроса городского округа, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения, городского округа.

Спрос на использование транспорта населением, организациями и предприятиями имеет тенденцию к неуклонному росту ежегодному росту.

Основная нагрузка на дорожную сеть приходится на легковые автомобили до 3,5 тн, джипы и внедорожники до 5 тн., мотоциклы, мопеды и мотороллеры.

Использование тяжелых автотранспортных средств до 15 тн предприятиями в границах городской черты  менее  интенсивно.

Активное приобретение и использование населением велосипедов, самокатов, гироскутеров, моноколес и сегвеев требует дополнительного оснащения городского округа обустроенными велосипедными дорожками и специальными площадками.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

К 2030 году в городском округе ожидается прирост парка легковых автомобилей до 1500 ед., что при прогнозной численности населения 3500 чел. обеспечит уровень автомобилизации в 428 легковых автомобиля на 1000 чел., который будет имеет тенденцию к росту.

Количество коммунальной, строительной, грузовой и сельскохозяйственной техники

прогнозируется увеличить на 50% в сравнении с уровнем на 2018 г.

3.4. Прогноз развития дорожной сети  городского округа;

Протяженность улично-дорожной сети останется на уровне 2018 г. и составит 9005 м. с улучшением качественных характеристик.

Автомобильные дороги с гравийным покрытием общей протяженностью 6870 м покрытием планируется  подвергнуть ремонту с укреплением дорожного покрытия.

Для обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, при общей протяженности улично-дорожной сети 9005 м, планируется устройство:

1.Тротуаров асфальтобетонных (плиточных) -4270 м;

2.Тротуаров  гравийных  -13740 м;

3.Велосипедных дорожек асфальтобетонных (плиточных) -4270 м;

4.Велосипедных дорожек  гравийных  -13740 м;

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

Увеличение количества жителей городского округа к 2022 г. до 3000 чел., повысит уровень автомобилизации  до 167 ед. легковых автомобилей на 1000 чел.

Возросший уровень автомобилизации населения требует повышения уровня безопасности дорожного движения, обустройства автомобильных дорог современными средствами регулирования дорожного движения и освещения.

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

К 2022 г. уровень безопасности дорожного движения в городском округе должен быть приведен в соответствие общероссийским стандартам.
        Достижение необходимого уровня безопасности дорожного движения должно быть обеспечено путем:

- Усовершенствования железобетонных дорожных покрытий путем устройства асфальтобетонного покрытия;

- Усовершенствования гравийных дорожных покрытий, путем проведения необходимых ремонтных работ;

- Нанесения необходимой дорожной разметки на асфальтобетонное покрытие дорог;

- Установки необходимого количества дорожных знаков;

- Обустройство пешеходных переходов;

- Оборудование проезжей части искусственными дорожными элементами;

- Оборудование проезжей части искусственными дорожными элементами;

- Оборудование дорог ограждающими дорожными элементами;

- Оборудование перекрестков светофорами;

10.Обустройство дорог необходимым количеством элементов освещения.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Улучшение качественных характеристик дорожных покрытий, строительство современных централизованных автомоек, станций технического обслуживания (СТО) и автозаправочных станций (АЗС) положительно скажется на экологическом состоянии городского округа.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Развитие транспортной инфраструктуры городского округа  годы позволит достигнуть к 2030 г. следующих показателей:

1.Улучшение качественных характеристик улично-дорожной сети;

2.Увеличения парковочного пространства до 1500 мест;

3.Увеличения площади автомобильных стоянок до 1500 мест;

4.Сокращение числа зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий;

5.Увеличение количества светофорных объектов до 10 ед.;

6.Увеличение количества элементов дорожной разметки;

7.Увеличение количества дорожных знаков;

8.Увеличение протяженности тротуаров до 18010 м:

9.Увеличение протяженности велосипедных дорожек до 18010 м;

10.Увеличение  числа АЗС с 1 до 2 единиц;

11.Увеличение числа СТО с 1 до 2 ед.

12. Увеличение числа автомоек до 2 ед.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов).

Этап №1  2018 г. – 2022 г.

| №№ п/п | Название элементов улично- дорожной сети | Протяжен ность УДС (м) | Шир ина (м) | Меро приятия | Стоимость обустрой ства 1 кв.м (руб.) | Пло щадь (кв.м) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2018 г. |
| 1 | Улица имени 50-летия Камчатского комсомола | 480 | 6,0 | асфаль тирование | 10000 | 2880 |  |
| 2 | Улица имени Владимира Ильича Ленина | 456 | 6,0 | асфаль тирование | 10000 | 2736 |  |
|  |  | 936 |  |  |  | 5616 |  |
| 2019 г. |
| 3 | Улица Поротова | 903 | 6,0 | асфаль тирование | 10000 | 5418 |  |
|  |  | 903 |  |  |  | 5418 |  |
| 2020 г. |
| 4 | Улица Гиля | 269 | 6,0 | асфаль тирование | 10000 | 1614 |  |
| 5 | Переулок Школьный | 182 | 6,0 | ремонт покрытия ПГС | 1000 | 1092 |  |
| 6 | Улица Обухова | 1023 | 7,0 | ремонт покрытия ПГС | 1000 | 7161 |  |
| 7 | Улица имени Г.И.Чубарова | 625 | 7,0 | ремонт покрытия ПГС | 1000 | 4375 |  |
|  |  | 2099 |  |  |  | 14242 |  |
| 2021 г. |
| 8 | Улица имени Георгия Игнатьевича Бекерева | 1064 | 6,0 | ремонт покрытия ПГС | 1000 | 6384 |  |
| 9 | Улица Комсомольская | 430 | 6,0 | ремонт покрытия ПГС | 1000 | 2580 |  |
| 10 | Улица Совхозная | 899 | 6,0 | ремонт покрытия ПГС | 1000 | 5394 |  |
| 11 | Переулок Пролетарский | 206 | 6,0 | ремонт покрытия ПГС | 1000 | 1236 |  |
| 12 | Улица Центральная | 484 | 7,0 | ремонт покрытия ПГС | 1000 | 3388 |  |
|  |  | 2393 |  |  |  | 18982 |  |
| 2022 г. |
| 13 | Улица Космонавтов | 245 | 6,0 | ремонт покрытия ПГС | 1000 | 1470 |  |
| 14 | Переулок Строительный | 149 | 6,0 | ремонт покрытия ПГС | 1000 | 894 |  |
| 15 | Улица Индустриальная | 541 | 6,0 | ремонт покрытия ПГС | 1000 | 3246 |  |
| 16 | Улица Набережная | 1049 | 7,0 | ремонт покрытия ПГС | 1000 | 7343 |  |
|  |  | 1984 |  |  |  | 12953 |  |
| ВСЕГО: |
|  |  | 9005 |  |  |  | 57211 |  |

6. Оценку эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

6.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Для обеспечения безопасного движения легкового автотранспорта при общей протяженности улично-дорожной сети 9005 м, планируется:

1.Автомобильные дороги с железобетонным покрытием общей протяженностью 2225 м покрытием планируется  покрыть слоем асфальтобетона .

2.Автомобильные дороги с гравийным покрытием общей протяженностью 6870 м покрытием планируется  подвергнуть ремонту с укреплением дорожного покрытия.

6.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов.

На автомобильных дорогах городского округа, общей протяженностью 9005 м, планируется устройство крытых  пересадочных автобусных остановок в количестве 10 ед.

6.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства.

Для парка легкового автомобильного транспорта из 500 ед. планируется устройство 500 ед. парковочных мест общей площадью 9000 м2 и  устройство 5 ед.  крытых автостоянок общей площадью 9000 м2.

6.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения.

Для обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, при общей протяженности улично-дорожной сети 9005 м, планируется устройство:

1.Тротуаров асфальтобетонных (плиточных) -4270 м;

2.Тротуаров  гравийных  -13740 м;

3.Велосипедных дорожек асфальтобетонных (плиточных) -4270 м;

4.Велосипедных дорожек  гравийных  -13740 м;

6.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

Для обеспечения движения грузового транспорта планируется использовать существующие автодороги: ул. Обухова, ул. Чубарова, ул. Центральная, ул. Индустриальная и ул. Совхозная.

Парк автомобильного транспорта коммунальных служб обновляется за счет бюджета муниципального образования по заявкам МУП «Горсети» и МКУП МП ЖКХ пгт. Палана.

6.6. Мероприятия по развитию сети дорог городского округа.

Для развития сети дорог городских округа планируется улучшение характеристик дорожного покрытия существующих автомобильных дорог, улиц и переулков.

Улично-дорожная сеть обустраивается, элементами озеленения, водотоками и водоотводными канавами и лотками, дорожными знаками и искусственными дорожными сооружениями, светофорами, фото и видео регистраторами, элементами освещения, пешеходными дорожками и дорожками для движения велосипедов.

7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения, городского округа.

7.1. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков.

В целях повышения безопасности дорожного движения,  снижению перегруженности дорог и (или) их участков на территории городского округа планируется проведение следующих мероприятий, в том числе:

- асфальтирование бетонных дорог;

- нанесение дорожной разметки;

- установка отбойных ограждений;

- установка дорожных элементов для регулирования скорости;

- установка светофоров;

- установка дорожных знаков;

- установка видеорегистраторов;

- установка информационных стендов;

7.2. Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем.

На период 2018 г. - 2030 г. определены следующие направления Программы, способные улучшить ситуацию, связанную с дорожно-транспортной аварийностью в городском округе «посёлок Палана»:

-развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;

-обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

-повышение уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной безопасности;

-развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий;

-развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

Для реализации мероприятий Программы планируется внедрить систему управления, интегрирующую современные информационные и телематические технологии и предназначенные для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом городского округа, конкретным транспортным средством или группой транспортных средств с целью обеспечения заданной мобильности населения, максимизации показателей использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта.

7.3. Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения.

В целях снижения негативного воздействия транспорта на окружающую среду планируется проведение следующих мероприятий, в том числе:

- строительство станций технического обслуживания автомобилей;

- строительство станций автоматической мойки автомобилей;

- устройство стоянок для автомобилей;

- устройство автомобильных парковочных мест;

- устройство дорожных дренажей.

7.4. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.

В целях мониторинга и контроля за работой транспортной инфраструктуры транспорта и качеством транспортного обслуживания планируется проведение следующих мероприятий, в том числе:

- оснащение предприятий о организаций городского округа геоинформационной системой мониторинга транспорта;

- оснащение транспортной инфраструктуры городского округа системой оборудованием системы ГЛОНАСС;